[image: image1.emf]K

afrelsheikh University

 

جامـعة كـفر الشــــيخ

K

afrelsheikh University

 

جامـعة كـفر الشــــيخ

K

afrelsheikh University

 

جامـعة كـفر الشــــيخ




كراسة الشروط
المناقصة المحدودة رقم ( 16/2025 -2026) بشأن الاعمال الاتية :-

1- صيانة وترميم بمعمل المنشآت الثقيلة "مشروع تطوير واعتماد معمل المنشآت الثقيلة- كلية الهندسة – جامعة كفر الشيخ  " . 

2- صيانة وترميم رخام  سور الجامعة الخارجي  .

3- عمل باب حديد على خزينة كلية الالسن .
4- توريد وتركيب بوابة حديد لغرفة الديزل وعمل تغطية للغرفة بالمدينة الجامعية طالبات (2) .
5- تغيير عدد (2) لوح زجاج لشبابيك مبني الخدمات المركزية .
6- صيانة مشكلة تغذية الخزانات لمبني كلية الحقوق .
7- تامين غرفة سيرفرات الجامعة ضد مخاطر الحريق وعمل منظومة ربط لمناطق اطفاء الحريق وتزويد محابس هواء الخطوط الاطفاء بمبني مدرجات الجامعة الاهلية .
8- عزل ابيار المصاعد الخاصة كلية الآداب لحمايتها من تسرب المياه .
العطاء وحدة واحدة غير قابل للتجزئة
تاريخ الفتح الفني يوم الاحد الموافق 14/ 12/ 2025 م
       في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا 
ثمن الكراسة ( 299 جنيه  )

+ 5 لصالح صندوق المعاقين +5طابع شهيد

                                                                             الشــروط العــامة

للمناقصة المحدودة رقم (16 /2025 -2026) بشأن الاعمال الاتية :-
1- صيانة وترميم بمعمل المنشآت الثقيلة "مشروع تطوير واعتماد معمل المنشآت الثقيلة- كلية الهندسة – جامعة كفر الشيخ  " . 

2- صيانة وترميم رخام  سور الجامعة الخارجي  .

3- عمل باب حديد على خزينة كلية الالسن .
4- توريد وتركيب بوابة حديد لغرفة الديزل وعمل تغطية للغرفة بالمدينة الجامعية طالبات (2) .
5- تغيير عدد (2) لوح زجاج لشبابيك مبني الخدمات المركزية .
6- صيانة مشكلة تغذية الخزانات لمبني كلية الحقوق .
7- تامين غرفة سيرفرات الجامعة ضد مخاطر الحريق وعمل منظومة ربط لمناطق اطفاء الحريق وتزويد محابس هواء الخطوط الاطفاء بمبني مدرجات الجامعة الاهلية .
8- عزل ابيار المصاعد الخاصة كلية الآداب لحمايتها من تسرب المياه .
- تعلن جامعة كفر الشيخ عن طرح المناقصة المحدودة بشأن تنفيذ الاعمال الموضحة بعاليه وقد تحدد موعد فتح المظاريف الفنية 
   يوم الاحد الموافق 14/ 12/ 2025 م الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الإدارة العامة  للتعاقدات والمخازن  بجامعة كفر الشيخ شارع الجيش-     مبنى الادارة العامة امام كلية الهندسة الدور الثالث .
- يجب على مقدمي العطاءات أن يرفقوا مع عطاءاتهم المستندات الاتية داخل مظروفين أحدهما فنى والآخر مالي:-

أولاٌ: المظروف الفني ويتضمن الآتي :-
1) التأمين الابتدائي وقدره ( 15000) جنيهاً ( فقط  خمسة عشرة الف جنيهاً لا غير ) يسدد التامين بخزينة الجامعة بالفيزا كارد او على حساب جامعة كفرالشيخ  في البنك الأهلي المصري او بنك مصر او بنك القاهرة على الكود المؤسسي رقم ( 31700101) دائنون  وتقدم الشركة ايصال الدفع الإلكتروني الدال على ذلك قبل الدخول في المناقصة أو بخطاب ضمان ابتدائي غير مشروط ساري لمدة اربعة  أشهر من تاريخ فتح المظاريف ويزداد الى (5%) من قيمة العملية عند الرسو كتأمين نهائي ويكون السداد دفع الكترونى على حساب جامعة كفرالشيخ أو بخطاب ضمان ساري لمدة ثلاثة اشهر بعد انتهاء مدة العقد .
2) مدة تنفيذ العملية ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الموقع خالي من العوائق .

3)  أصل بطاقة عضوية الاتحاد المصري للتشييد والبناء. 
4) صورة من البطاقة الضريبية موضحاً بها الملف الضريبي والتسجيل الضريبي و اخر اقرار ضريبي.

5) صورة من شهادة التسجيل لدي ضريبة القيمة المضافة.

6) مستندات العطاء المقدم من المقاول أو الشركة.
7) صورة من السجل التجاري للشركة .
8) سابقة الأعمال لدى المتقدم.
9) يجب على الشركة معاينة اماكن تنفيذ الاعمال على الطبيعة قبل الدخول في المناقصة والدخول في المناقصة يعنى تمام المعاينة التامة النافية للجهالة .
10) ترفق كراسة الشروط موقعة ومختومة من الشركة ويعتبر هذا قبولا من الشركة بكل  ما ورد بها 0
11) يجب  تقديم المستندات الدالة على التسجيل على بوابة التعاقدات العامة  .
12) يجب  تقديم المستندات الدالة على التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية .  
13) يجب أن يحمل مندوب الشركة تفويض كتابي لكي يسمح له بحضور جلسات فتح المظاريف الفنية والمالية.
14) على المتقدم معاينة الأعمال المطلوبة قبل التقدم بعطائه.
15) يكون العرض ساريا لمدة ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظروف الفني وللجامعة الحق في ان تطلب من مقدم العطاء امتداد صلاحيته للمدة الضرورية ويكون عدم الرد بمثابة موافقة من المقاول على امتداد الصلاحية المطلوبة .
16) يجب على الشركة تقديم رقم الحساب الخاص بها لدى البنك .
17)  يحق للجامعة تعديل حجم العقد بالزيادة او النقص اذا طرأت مستجدات تستوجب ذلك وبما لا يجاوز النسب وفقا للأحكام الواردة بالقانون 
18) يلتزم مقدم العطاء بالتأمين على جميع العاملين القائمين بالأعمال محل الطرح دون تحمل الجامعة  أي تكاليف وفقا لأحكام قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية وجميع القوانين المتعلقة بأداء هذه الخدمة  .

19) أي استفسار يتم الاتصال بالإدارة العامة للتعاقدات بالجامعة ت 01006163087 / 0473109566

ثانياً : المظروف المالي ويتضمن الآتي :-
1. الأسعار بالجنيه المصرى وشاملة جميع أنواع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة وان تكون مدونة بالأرقام والأحرف.

2. شروط الدفع وأي شروط مالية اخرى .

في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية - يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب شكاوي التعاقدات العمومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى الى المكتب المذكور وفقاً للمواعيد التالية :-
	الحالة
	المدة المسموح بها

	1- شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
	- قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل على الاقل

	2- شكاوى متعلقة بالبت الفني
	- قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومي عمل على الاقل

	3- شكاوى متعلقة بالبت المالي
	- قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل على الاقل

	4- شكاوى متعلقة بدخول اجراءات التعاقد حيز التنفيذ
	- يتم تقديمها بعد يومي عمل على الاكثر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكي


 ويراعى في جميع الاحوال تقديم صورة من الشكوى في ذات الوقت الى السلطة المختصة بالجهة الادارية المشكو بها .

- تعتبر أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (5) لسنة 2015وتعديلاتة  ولائحته التنفيذية اللوائح المالية والمخزنية والكتب الدورية المعمول بها في هذا الشأن جزءا مكملا  لشروط المناقصة .
                    مدير إدارة  التعاقدات 

                                                                مدير عام التعاقدات والمخازن 

                                                                                                                             ( د. عمرو محمد الابشيهي )

المواصفات الفنيه / لمعالجه مشكله تسرب المياه بأبيار المصاعد الخاصه (بكليه الاداب)
	م
	البند
	الوحدة
	الكميه
	سعر الوحده
	الاجمالى
	ملاحظات

	
	
	
	
	ق
	جنيه
	ق
	جنيه
	

	
	بالمتر المسطح تنظيف بئر المصعد وسحب المياه وتجفيف ارضيه المصاعد وحوائطه تماما من المياه  و ازاله  كافه الطبقات التشطيبات من عزل قديم اوبياض تخشين او السيراميك ...... الخ وصولا لسطح الخرسانه او الطوب ثم عمل تخشين للحوائط والارضيات الخرسانية باستخدام الاالات الميكانيكيه او الرماله لاظهار المناطق الضعيفة والتعشيش بالخرسانة ونهو العمل على اكمل وجه و طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.
	
	
	
	
	
	
	

	1- 
	كامل مما جميعه بالمتر المسطح
	م2
	55
	
	
	
	
	

	
	بالمتر الطولى عمل قطع 2*2 سم فى الزوايا نقاط التقاء الارضيه مع الحوائط وحول القوائم الراسيه للمصعد وكافه الاجزاء المثبته بارضيه وحوائط بئر المصعد وملئها بماده (sika plug) من انتاج شركه سيكا او ما يماثلها ونهو العمل على اكمل وجه و طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.
	
	
	
	
	
	
	

	2- 
	كامل مما جميعه بالمتر الطولى
	م/ط
	12
	
	
	
	
	

	
	بالمقطوعيه قطع وتكسير مناطق التعشيش والشروخ واماكن الزراجين وملئها بماده ترميم غير قابله للانكماش عند تصلدها مثل ماده  ( sika rip) من انتاج شركه سيكا او ما يماثلها ونهو العمل كامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.
	
	
	
	
	
	
	

	3- 
	كامل مما جميعه بالمقطوعيه
	مقط
	2
	
	
	
	
	

	
	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الطوب قبل البدء باعمال العزل على أن يتم عمل طرطشة أسمنتية بمونة 450كجم أسمنت مقاوم للكبريتات  مع اضافه ماده السيكا لا تكس بالنسب طبقا للنشره الفنيه للماده لكل 1م3 رمل نظيف وعلى أن تكون طبقة البياض للحوائط  بمونة 300كجم اسمنت مقاوم للكبريتات لكل 1م3 رمل نظيف على أن لا يقل سمك البياض للحوائط عن 2 سم على أن يكون السطح النهائى خشن لاستقبال مواد العزل الاسمنتى ونهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية كامل مما جميعه بالمتر المسطح
	
	
	
	
	
	
	

	4- 
	كامل مما جميعه بالمتر المسطح
	م2
	12
	
	
	
	
	

	
	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان طبقتين عازله للمياه من ماده سيكا توب سيل (107) بوليمرى على كامل اسطح الارضيات والحوائط لابيار المصاعد ونهو العمل كامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.
	
	
	
	
	
	
	

	5- 
	كامل مما جميعه بالمتر المسطح
	م2
	55
	
	
	
	
	

	
	بالمتر المسطح / توريد وصب طبقه من الخرسانه العاديه بعد الانتهاء من اعمال العزل بسمك  5 سم بارضيه ابيار المصاعد مكونه 0.8 سن + 0.4 رمل + 350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات / م3 والبند محمل عليه اضافه ماده السيكا لاتكس طبقا لمعدلاتها طبقا للنشره الفنيه الدك الجيد والخلط الجيد للخرسانه مع مراعاه الطريقه المنااسبه للصب لعدم الاضرار بالعزل الاسمنتى وتنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات الفنيه وتعليمات المهندس المشرف .
	
	
	
	
	
	
	

	6- 
	كامل مما جميعه بالمتر المسطح
	م2
	20
	
	
	
	
	


المواصفات الفنيه / لمعالجه مشكله تسرب المياه بأبيار المصاعد الخاصه (كليه الاداب )
	م
	                                البند
	الوحده
	الكميه
	سعر الوحده
	الاجمالى 
	       ملاحظات

	
	
	
	
	ق
	جنيه
	ق
	جنيه
	

	
	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط  بارتفاع منسوب التشطيب للدورعلى ان يتم طرطشة اسمنتية بمونة 400كجم اسمنت بورتلاندى لكل 1م3 رمل نظيف وعلى ان تكون البطانة للحوائط بمونة 300كجم أسمنت بورتلاندي عادي لكل 1م3 رمل نظيف على ان لا تقل البطانه للحوائط عن2سم مع اضافه ماده السيكا لا تكس بالنسب طبقا للنشره الفنيه للماده لكل 1م3 رمل نظيف وذلك بعد الانتهاء من اعمال عزل الحوائط لحمايه العزل ونهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية  كامل مما جميعه بالمتر المسطح . 
	
	
	
	
	
	
	

	
	كامل مما جميعه بالمتر المسطح
	م2
	40
	
	
	
	
	

	
	الاشتراطات الفنيه :-

· تقديم طريقه التنفيذ للبنود  طبقا لامر الشغل  (METHOD OF STATEMENT) موضحا بها المواد المستخدمه والنشره الفنيه لكل ماده والادوات المستخدمه قبل البدء بالتنفيذ .
· المحافظه على جميع مكونات المصعد وعدم الاضرار بها .
· وضع علامات تحذيريه حول مناطق العمل دون الاضرار بسير العميه التعليميه داخل الكليات .
· توفير الاضاءه المناسبه فى مناطق العمل .
تقديم شهاده ضمان للاعمال المنفذه لمده خمس سنوات.


المواصفات الفنية لعملية /  صيانة وترميم رخام  سور الجامعة الخارجى 
	م
	الصنف
	الوحدة
	الكمية
	قرش
	
جنية
	قرش
	
جنية

	1
	بالمتر المسطح  توريد وتركيب رخام سيلفا  لتجاليد الحوائط بسمك 2سم والبند يشمل التكسير اللازم بالحوائط من محاره وخلافه للوصول الى سطح المبانى مع عمل الكانات اللازمه لزياده قوه التماسك ونقل المخلفات للمقالب العموميه والسعر يشمل الجلاء والتلميع والمونة الاسمنتية للسقية مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد ونهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

	م2
	13
	
	
	
	

	2
	بالمتر المسطح  توريد وتركيب جرانيت اسود جلاكسى  لتجاليد الحوائط بسمك 2سم والبند يشمل التكسير اللازم بالحوائط من محاره وخلافه للوصول الى سطح المبانى ونقل المخلفات للمقالب العموميه والسعر يشمل الجلاء والتلميع والمونة الاسمنتية للسقية مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد  ونهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف 

	م2
	15
	
	
	
	


المواصفات الفنية لعملية /  توريد و تركيب بوابة حديد لغرفة الديزل  وعمل تغطية لها بالمدينة الجامعية طالبات2 
	م
	الصنف
	الوحدة
	الكمية
	قرش
	
جنية
	قرش
	
جنية

	1
	بالكيلو جرام توريد وتركيب بوابة حديد مقاس 130سم *220سم والمقاس هندسى على الطبيعة مصنوعة من حديد 1.5 بوصة * 3 لنية حلق خارجى والضلف من نفس الخوص والحشو حديد 5 لنية مربع والفئة تشمل تركيب كالون واكرة من نوع جيد وترباس سجان بقفل وعمل جلسة صاج بارتفاع 60سم من اسفل البوابة والستارة خوصة 2 بوصة *2لنية والدهان والتركيب  ونهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

	كجم
	120
	
	
	
	

	2

	بالكيلو جرام توريد وتركيب 4 حلوق  زاوية مصنوعة من حديد 1.5 بوصة وشبك بقلاوة 2 مم ارتفاع 1 م من اعلى الغرفة  وذلك لزوم تعلية غرفة الديزل الخاصة بالمدينة والدهان والتركيب  ونهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

	كجم
	200
	
	
	
	

	3
	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج ايكون سمك 0.6مم وذلك لزوم تغطية الغرفة والدهان والتركيب والتثبيت الجيد بمسمار شينكو ونهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.
	م2
	20
	
	
	
	


المواصفات الفنية لعملية : تأمين غرفة سيرفرات الجامعة 
	م
	الصنف
	الوحدة
	الكمية
	السعر
	الاجمالي 

	
	
	
	
	قرش
	جنيهاً
	قرش
	جنيهاً

	1. 
	توريد وتركيب اسطوانة اطفاء تلقائي بغاز FM200    ( UL/FM HFC-227ea ) بافاريا سعة 175 لتر كاملة بالمشتملات ( محبس تحكم ؛ خرطوم تفريغ ؛ حامل بالافيز ؛مفجر ؛ يد تشغيل ؛ غطاء حماية ) معبأة طبقاً للحسابات الهيدروليكية 
	عدد 
	1
	
	
	
	

	2. 
	توريد وتركيب رشاش غاز HFC s قطر 2 بوصة ul/fm
	عدد
	2
	
	
	
	

	3. 
	توريد وتركيب لوحة اطفاء تقليدية 4 منطقة كاملة بالبطاريات ودوائر التشغيل والايقاف ودوائر الاجراس 
	عدد
	1
	
	
	
	

	4. 
	توريد وتركيب يد تشغيل تقليدية ( كاسر تقليدي ) يعمل علي مرحلتين ويمكن اعادة تشغيلها مرة اخري عن طريق مفتاح ضبط حاصل عل شهادة ul
	عدد
	1
	
	
	
	

	5. 
	توريد وتركيب مفتاح ايقاف تشغيل حاصل علي شهادة ul واعتماد VDS 
	عدد
	1
	
	
	
	

	6. 
	توريد وتركيب كاشف دخان ضوئي تقليدي كامل بالقاعدة حاصل علي شهادة UL
	عدد
	2
	
	
	
	

	7. 
	توريد وتركيب حساس حراره يعمل عند درجة حرارة ثابتة 57C اوF 135
	عدد
	2
	
	
	
	

	8. 
	توريد وتركيب سارينة بفلاشر حائطية 6 مستوي UL -Listed
	عدد
	1
	
	
	
	

	9. 
	توريد وتركيب جرس انذار 6 بوصة 
	عدد
	1
	
	
	
	

	10. 
	توريد وتركيب واختبار وضمان اسطوانة غاز ثاني اكسيد الكربون فاير سيرش معتمده بافاريا بسعة 2 كجم شاملة الخرطوم الحساس بطول مناسب لكل لوحة لتغطيتها بشكل كامل لزوم لوحات الكهرباء بكل دور ونهو العمل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات الاشراف
	عدد
	1
	
	
	
	


         مدير ادارة التعاقدات 





مدير عام التعاقدات والمخازن 










( د. عمرو محمد الابشيهي ) 

مشروع العقد النموذجي

للمناقصة المحدودة رقم ( 16 /2025 -2026) بشأن الاعمال الاتية :-

1- صيانة وترميم بمعمل المنشآت الثقيلة "مشروع تطوير واعتماد معمل المنشآت الثقيلة- كلية الهندسة – جامعة كفر الشيخ  " . 

2- صيانة وترميم رخام  سور الجامعة الخارجي  .

3- عمل باب حديد على خزينة كلية الالسن .
4- توريد وتركيب بوابة حديد لغرفة الديزل وعمل تغطية للغرفة بالمدينة الجامعية طالبات (2) .
5- تغيير عدد (2) لوح زجاج لشبابيك مبني الخدمات المركزية .
6- صيانة شبكة تغذية الخزانات لمبني كلية الحقوق .
7- تامين غرفة سيرفرات الجامعة ضد مخاطر الحريق وعمل منظومة ربط لمناطق اطفاء الحريق وتزويد محابس هواء الخطوط الاطفاء بمبني مدرجات الجامعة الاهلية .
8- عزل ابيار المصاعد الخاصة كلية الآداب لحمايتها من تسرب المياه .
   انه في يوم ......................الموافق.............................  تم ابرام هذا العقد بين كل من :-   
 اولا :جامعة كفر الشيخ ومقرها كفر الشيخ شارع الجيش بصفتها المتعاقد , وهى الجهة المعنية / المستفيدة من تنفيذ الاعمال الموضحة بعاليه .
ويمثلها قانونا في التوقيع على هذا العقد السيد  أ. د /اسماعيل اسماعيل ابراهيم  بصفته قائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ .
                                                                                                                                      ( طرف اول مشترى )                                                                  
ثانيا:-.........................................الكائن مقرها............................... وشكلها القانوني..........................,والمصنفة ..................................سجل تجارى رقم .................... بطاقة ضريبية رقم ...................تليفون رقم.............................. فاكس رقم ................................ البريد الإلكتروني ..........................................
ويمثلها ( السيد /  السيدة )................................. بطاقة رقم قومي ............................ بصفته / بصفتها .................. بموجب ........................بصفته / بصفتها المتعاقد معه.                                                                         
                                                                                                                                   ( طرف ثاني بائع )
تمهـــــيد
حيث ان الطرف الاول ابدى رغبته في التعاقد على تنفيذ الاعمال الموضحة بعاليه وذلك بغرض تلبية احتياجاته بما يمكنه من تحقيق اهدافه بكفاءة وفاعلية , ويضـــمن انتظام ســير العمل , ووفقا لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية , وحيث ابدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك , واتمامه وفقا للشروط والمواصفات واية متطلبات اخري , وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات , و(العطاء / العرض) المقدم منه , والذى قبله الطرف الاول .وفى ضوء اعتماد السلطة المختصة لإجراءات طرح العملية رقم (16/2025-2026) بتاريخ 18/ 11/2025 وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون  رقــــــم 182 لسنه 2018 ولائحـــته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المـــــالية رقم 692 لسنه 2019 , (الاعـــــــلان ) وكراسة الشروط والمواصفات المنشــورة على بـــوابة التعـــاقــدات العامة بتاريخ    23/11/2025 بشـــــأن المناقصة المحدودة رقـــــم ( 16 ) لسنة (2025/2026) للتعاقد على الاتي :-
1- صيانة وترميم بمعمل المنشآت الثقيلة "مشروع تطوير واعتماد معمل المنشآت الثقيلة- كلية الهندسة – جامعة كفر الشيخ  

2- صيانة وترميم رخام  سور الجامعة الخارجي  .

3- عمل باب حديد على خزينة كلية الالسن .
4- توريد وتركيب بوابة حديد لغرفة الديزل وعمل تغطية للغرفة بالمدينة الجامعية طالبات (2) .
5- تغيير عدد (2) لوح زجاج لشبابيك مبني الخدمات المركزية .
6- صيانة شبكة تغذية الخزانات لمبني كلية الحقوق .
7- تامين غرفة سيرفرات الجامعة ضد مخاطر الحريق وعمل منظومة ربط لمناطق اطفاء الحريق وتزويد محابس هواء الخطوط الاطفاء بمبني مدرجات الجامعة الاهلية .
8- عزل ابيار المصاعد الخاصة كلية الآداب لحمايتها من تسرب المياه .
ووفقا لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد , وما أوصت به لجنة البت في المناقصة  بجلستها المعقودة يوم ............. الموافق .......................... من قبول (العطاء / العرض) المقدم من الطرف الثاني بمبلغ (.........) فقط وقدره (...........................................), والذى تمت الترسية بناء عليه ,باعتباره (الأفضل شروطا والاقل سعر ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية , واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ ............. .
وبعد أن أتفق الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا على الآتي :-
البند الاول
يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات (العطاء / العرض ) المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر  لجنة البت في المناقصة رقم ( 16) لسنة (2025/2026), وامر التوريد المؤرخ ..../.../...... جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكملا لأحكامه.
البند الثاني
تعتبر الملاحق التالية , والمرفقة بهذا العقد جزءا لا يتجزأ منه 
ملحق (1):- وصف موضوع العقد 
ملحق (2) :- الاشتراطات الخاصة .
ملحق (3) التزامات طرفي التعاقد .
البند الثالث
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ مــحل هــذا العقد وفقا للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقـــا للمواصفات الفنية والكمـــيات والاسعــار الموضـــحة بعد وبقيمة اجمالــية قــدرها (...................) فقــــط , وقدرة(......................) شاملة كافة الضرائب  والرسوم والتكاليف ,والنفقات ذات الصلة , وذلك على النحو التالي :
	رقم البند
	                   الصنف
	  الوحدة
	الكمية
	سعر الوحدة 
	القيمة الاجمالية

	..........
	   .................................................
	  ...........
	 .....
	   ...........
	   ...........

	إجمالي ثمن الشراء مبلغ وقدره ..................................  فقط (.......................................................)
                                   شامل ضريبة القيمة المضافة /       غير شامل ضريبة القيمة المضافة


البند الرابع
سدد الطرف الثاني مبلغا اجماليا مقداره ............ فقط وقدره .................. بما يعادل نسبة (5%) من إجمالي هذا العقد , كتأمين نهائي وذلك (بخطاب ضمان بحساب الطرف الاول رقم .............................. ببنك ........................................../ خصما من مستحقاته الصالحة للصرف من عملية اخرى لدى الطرف الاول في الوقت المحدد للسداد/خصما من مستحقاته الصالحة للصرف لدى ...................
بموجب خطابها رقم ...........................................المؤرخ ................. المقدم في الوقت المحدد للسداد /حجز من مستحقاته في حالة الاتفاق المباشر ), ويظل هذا التأمين ساريا طوال مدة العقد بما فيها مدة الضمان  .




   قام الطرف الاول بسداد دفعة مقدمة بمبلغ إجمالي مقداره (.................) فقط وقدره(...............................)بما يعادل نسبة (.................%)من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد صادر من بنك ............................. , وغير مقترن بأي قيد او شرط بالقيمة والعملة ذاتهما قدمه الطرف الثاني للطرف الاول .                                                                       
البند الخامس
* يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والاصناف محل العقد بمخازن ......... وعنوانها................................... وعلى نفقته الخــاصة على أن يتم التوريد خــلال مدة .................................... تبـدأ من (اليوم التالي لإخطاره بأمر التوريد /  ........................) ؛كما يلتزم بأن يقدم فاتورة الاصناف الموردة من أصل وصورتين , وفى حالة اخطاره بتسليم الاصناف في غير هذا العنوان ؛ يلتزم بأن يرفق مع الفواتير مستندات تثبت قيــمة مصروفات النقل الاضافية التي تحملها فعليا لردها اليه 
* يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والاصناف محل العقد  خلال مدة........ ..... تبدأ من (اليوم التالي لإخطاره بأمر التوريد /   ......................................), وذلك على نفقته الخاصة , وطبقا للبرنامج الزمنى التالي :-
	الكمية

	              تاريخ التوريد 
	              مكان التوريد

	
	
	


البند السادس
حدد الطرف الاول يوم ........................... الموافق .......................... في تمام الساعة ............ موعدا لانعقاد اجتماع  لجنة  فحص الاصناف الموردة من الطرف الثاني , واذا رفضت اللجنة صنفا , أو أكثر من الاصناف الموردة  أو وجدت فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو المتطلبات أو العينات المعتمدة وجب على الطرف الاول اخطار الطرف الثاني بأسباب الرفض كتابة .
ويلتزم الطرف الثاني بسحب الاصناف المرفوضة وتوريد بدلا منها خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره , فاذا تأخر في سحبها فيحق للطرف الاول تحصيل مصروفات تخزين منه بواقع (5%) من قيمة الاصناف المرفوضة  عن كل اسبوع تأخير أو جزء منه وبحد اقصى أربعة أسابيع وبعد انتهاء تلك المدة يحق للطرف الاول اتخاذ اجراءات بيعها لحساب الطرف الثاني , ويخصم من الثمن ما يكون مستحقا للطرف الاول , ويكون البيع وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019م .
البند السابع
يلتزم الطرف الاول باستلام الاصناف محل هذا العقد  في المواعيد المحددة , وذلك حال مطابقتها للمواصفات , والشروط المتفق عليها , ويحق للطرف الثاني حال تقاعس الطرف الاول عن الاستلام ؛ التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة اسباب التقاعس , وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية , وذلك للمتابعة .
البند الثامن
يضمن الطرف الثاني الاصناف الموردة محل هذا العقد , وذلك لمدة .................................. تبدأ من تاريخ ................ضد عيوب الصناعة أو ................................................................. .
البند التاسع
  يلتزم الطرف الاول بان يسدد للطرف الثاني ثمن الاصناف الموردة فعليا خلال مدة لا تجاوز (30) يوما تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد , وذلك على حسابه رقم ............................................بالبنك.......................... وفى حالة عدم وفاء الطرف الاول بالمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة يلتزم بأن يؤدى للطرف الثاني ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان , والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم الطرف الثاني مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به .
البند العاشر
    للطرف الاول زيـــادة أو نقص الكميات المتعاقد عليها بما لا يجاوز (25%) من كمية كــــل بند بذات الشروط , والمواصفات والاسعار.
البند الحادي عشر
  لا يجوز للطرف الثاني أثناء تنفيذ هذا العقد أن يقوم  بتغيير  من عهد اليهم  ووافق عليهم الطرف الاول بتنفيذ بعض بنوده من الباطن دون موافقة الطرف الاول.
 ويظل الطرف الثاني وحدة مسئولا عن اية أفعال أو أعمال أو أخطاء في تنفيذ العقد؛ كما يلتزم باطلاع من عهد اليهم بتنفيذ بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد .
البند الثاني عشر
    كلف الطرف الاول (   السيد /    السيدة ).............................بصفته/ بصفتها الوظيفية.........................
بموجب القرار رقم ..................... الصادر في ............................. مسئولا / مسئولة عن ادارة هذا العقد .
البند الثالث عشر
أقر الطرف الثاني بحق الطرف الاول في أن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص أو جهة يحددها الطرف الاول , وبحسب طبيعة العملية المرور أو التفتيش أو مراقبة التنفيذ على محل هذا العقد وفى أي وقت دون الحاجة الى اخطار أو اذن مسبق .
وفى حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثاني لأى التزام بحق الطرف الاول ؛ توقيع أي من الاجراءين المنصوص عليهما في البند العشرون من هذا العقد .
البند الرابع عشر
اذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجه عن ارادته يجوز للطرف الاول اعطائه مهله بما لا يجاوز.......................... من المدة الاصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير, وفى حالة تأخره لأسباب راجعة اليه فيوقع عليه مقابل تأخير , يحسب من بداية المهلة وفقا للاتي :-.......................................................
ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الاول في الرجوع على الطرف الثاني بكامل التعويض المستحق عما أصابه من أضرار بسبب التأخير.
البند الخامس عشر
يحظر على الطرف الثاني التنازل للغير عن العقد كليا أو جزئيا.
البند السادس عشر
أقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في احدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو في جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي
البند السابع عشر
يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أيا كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم افشائها للغير , وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهاؤه أو انهاؤه أو فسخه , ويعد الاخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة اخلالا  جسيما بشروط العقد ودون الاخلال بأية عقوبة مقررة في هذا الشأن  
البند الثامن عشر
يلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها في مواعيدها المحددة قانونا
البند التاسع عشر
  اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه , وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية , وفى حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسئول ادارة العقد أو ممثل الجهة الادارية بحسب الاحوال خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور الخلاف , وذلك لمناقشته , واتخاذ الاجراءات الاتية :-
1-فحص شروط التعاقد بكل دقة , واتخاذ الحل المناسب للمشكلة 
2-قيام ادارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فنى ومالي وقانونى للسلطة المختصة , ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف , وتقديم الرأي .
3-تسوية الخلاف الذى نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد , واذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة , للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف .
*وفى جميع الحالات يلتزم طرفي التعاقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد. 
البند العشرون
  في حالة اخلال الطرف الثاني بأي شرط جوهري من شروط التعاقد ؛ يحق للطرف الاول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني , وفى الحالتين يكون التأمين النهائي من حق الطرف الاول ؛ كما يكون له أن يخصم ما يستحقه, وقيمة كل خسارة تلحق به من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه , وفى حالة عدم كفايتها يحق للطرف الاول خصمها من مستحقاته لدى أي جهة ادارية أخرى  أيا كان سبب الاستحقاق , دون حاجة الى اتخاذ أي اجراءات قضائية , وذلك كله  مع عدم الاخلال بحق الطرف الاول في الرجوع على الطرف الثاني قضائيا بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري ,ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الاول .
البند الواحد والعشرين
* يفسخ هذا العقد تلقائيا في الحالات الاتية :-
1- اذا تبين ان الطرف الثاني  استعمل بنفسه أو بواسطة غيرة الغش أو التلاعب  في تعامله مع الطرف الأول أو في حصوله على العقد 
2- اذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثاني 
3-   اذا افلس الطرف الثاني أو أعسر .
البند الثاني والعشرين
    يسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات , التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 ,وذلك فيما لم يرد بشأنه  نص خاص في هذا العقد .
البند الثالث والعشرين
   تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد .
البند الرابع والعشرين
أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما وأن جميع المكاتبات والمراسلات والاعلانات , والاخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة , ومنتجه لكافة أثارها القانونية , وفى حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه اخطار الطرف الاخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل بعلم الوصول والا اعتبرت مكاتباته , ومراسلاته , واعلاناته , واخطاراته على هذا العنوان صحيحة ,ومنتجه لكافة أثارها القانونية .
البند الخامس والعشرين
تحرر هذا العقد من أصل وأربع نسخ , سلمت احداها الى الطرف الثاني , واحتفظ الطرف الاول بالأصل و النسخ الاخرى , للعمل بمقتضاها عند اللزوم .
            الطرف الاول المشترى                                    الطرف الثاني البائع
سعر الوحدة





الإجمالي 





سعر الوحدة





الإجمالي 










