محافظة قنا

مديرية الإسكان والمرافق

إدارة العقـود

********

((  منـــاقصـــة محليـــــــــة ))

السيد المقاول /

عنوانه /

تحية طيبة ،،،،،،، وبعـد

-نفيدكم بأنه تحدد يوم الاثنين  الموافق    5/1/2026م.  موعد لإجراء مناقصة محلية بين مقاولي القطاع الخاص ومقاولي الاتحاد المصري للتشييد والبناء وذلك للدخـــــــــــــول فيعملية /تطوير ورفع كفاءة مكتب شئون البيئة التابع لمحافظة قنا.ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مخازن المديرية في أوقات العمل الرسمية بعد سداد مبلغ وقدرة  299.00 ( مائتان وتسعة وتسعون جنيها  ) قيمة كراسة الشروط .

كما نأمل التقدم بقيمة التامين الابتدائي المحدد للمناقصة قدرة  8000 ( ثمانيةألاف  جنية )  يزاد الى نسبة 5% ( تأمين نهائي )

عند رسو العملية عليكم، على أن يقدم العطاء داخل مظروفين (فني +مالي )  .

أولا:- المظروف  مالي :-  ويشمل كراسة الشروط والمواصفات  وقائمة الأسعار وجدول الكميات .

ثانيا :- المظروف الفني:- ويشمل كافة المستندات الخاصة بالمقاول ( مقدم العطاء ) والتأمين المؤقت -  صورة سابقة الأعمال من جهة حكومية– صورة السجل التجاري -  صورة البطاقة الضريبية + صورة أخر أقرار ضريبي -- التسجيل بالفاتورة الالكترونية  -  أصل شهادة بيانات الاتحاد المصري للنشيد والبناء ( الشعبة الأولى – أعمال متكاملة الفئة السابعة    -  صورة القيد بالاتحاد المصري   للتشييد والبناء-  صورة شهادة تسجيل  ضرائب المبيعات - البرنامج الزمني للأعمال محل التعاقد +التسجيل ببوايةالتعاقدات الحكومية + التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية + رقم الحساب البنكى +ميزانية معتمدة لأخر عام مالي +بيان للمعدات المملوكة للمقاول + بيان بالعمالة -  بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانونا علي أن تكون كـافـة المستندات مجددة وسارية المفعول+ رقم الحساب البنكي والبنك المتعامل معه .

وتكون جميع هذه المستندات مجددة وتخضع المناقصة للقانون 182 لسنة2018 م

وقد تحدد يوم  الاربعاء الموافق1/10/2025م موعداللاستفسارات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في   14/12/2025م.

مدير العقـود

المدير العام

احمد فاروق محمد م /

( محمد عبدالحفيظ عبدالجواد )

محافظة قنا

مديرية الإسكان والمرافق

إدارة العقود

*********

بخصوص عملية / تطوير ورفع كفاءة مكتب شئون البيئة التابع لمحافظة قنا

جلسة/  الاثنينالموافق  5/1/2026م.

الشروط العامة

**************

1-هذه الاعمال خاضعة لأحكام القانون (182) لسنة 2018   واللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 م.ويقر مقدم العطاء أنة اطلع عليه ووافق علي العمل بمقتضاه  .

2-الشروط والمواصفات لجميع الأعمال محل التعاقد والواردة بهذه المقايسة تتبع شروط ومواصفات وزارة الإسكان والكودات المصرية المعمول بها

3-العطاء ساري المفعول لمدة (ثلاثةشهور) من تاريخ فتح المظاريف.

4-مدة تنفيذ العملية (خمسة وأربعون يوما) من تاريخ استلام الموقع.

5-تقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة وتوضع بصندوق العطاءات حتى الساعة الثانية عشرة ظهر الاثنينا لموافق  5/1/2026م. وقد تحدد يوم   الاثنين  الموافق29/12/2025م موعد للاستفسارات

علي أن يشمل العطاء مظروفين ( فني ومالي ) :-

-( أ )المظروف الفنييشمل كافة المستندات الخاصة بالمقاول ( مقدم العطاء ) والتأمين المؤقت -  صورة سابقة الأعمال من جهة حكومية– صورة السجل التجاري -  صورة البطاقة الضريبية+  صورة أخر أقرار ضريبي - التسجيل بالفاتورة الالكترونية  -  أصل شهادة بيانات الاتحاد المصري للنشيد والبناء ( الشعبة الأولى – أعمال متكاملة الفئة السابعة )   -  صورة القيد بالاتحاد المصري   للتشييد والبناء-  صورة شهادة تسجيل  ضرائب المبيعات - البرنامج الزمني للأعمال محل التعاقد -  بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانونا +التسجيل ببوايةالتعاقدات الحكومية +ميزانية معتمدة لأخر عام مالي +بيان للمعدات المملوكة للمقاول + بيان بالعمالة+ رقم الحساب البنكي + علي أن تكون كـافـة المستندات مجددة وسارية المفعول .

6-التأمين المؤقت (الابتدائي) وقدرة 8000.00  ( فقط ثمانية ألاف  جنيه   ) (الكتروني ) أو على حساب مـديـرية الاسكان على الرقم المؤسسي ( 22500901 ) أو خطاب ضمان بنكي ساري بزيادة  ( شهر ) عن مدة سريان العطاء من تاريخ فتح المظاريف علي أن يزاد إلي 5% من قيمة العقد في حالة رسو العملية   .

-( ب ) المظروف المالي يشمل كراسة الشروط والمواصفات وجداول الفئات موقعة منة علي كل صفحة

7-المقادير والأوزان الواردة بجداول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة أو النقص تبعا لطبيعة العملية أما الغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة والحساب علي أساس الكميات التي تنفذ بالفعل علي الطبيعة وفي جميع الحالات يجب إلا يؤثر ذلك علي أولوية المقاول في ترتيب عطائه .

8 -من حق المديرية تعديل كميات الأعمال بزيادة أو نقص 25% من العقد لكل بند بذات الشروط والأسعار دون المطالبة بأي تعويض بذلك

9-علي المقاول تدبير جميع المواد والأدوات والآلات والعمالة اللازمة لتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد بمعرفته وتحت مسئولية

ومسئول عن سلامة العمال والتأمين عليهم والمديرية غير مسئولة عما يحدث لهم من أضرار  .

بعــــــــــــده

(2)

تابع عملية/تطوير ورفع كفاءة مكتب شئون البيئة التابع لمحافظة قنا

جلسة/  الاثنينالموافق 5/1/2026م.

***********

10 -  الأسعار المقدمة شاملة كافة التكاليف والمصروفات والاستقطاعات الحكومية وكذا كافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات علي خدمة المقاولات .

11 -   كل خطأ أو سهو في أي وصف أو رسم تقدمة المديرية يمكن تصحيحه بمعرفة المديرية في أي وقت كان ولا يكون للمقول أي حق بسبب ذلك في أي تعويض ألا أذا ثبت أن مثل هذا الخطأ أو السهو كبده مصاريف أضافية .

12-  علي المقاول أن يراجع الرسومات والمواصفات الخاصة بالأعمال قبل الشروع فيه ويبلغ المديرية في الوقت المناسب بملاحظاته أن وجدت وذلك بإدارة العقود بالمديرية وفي أوقات العمل الرسمية وعلي أي حال يكون المقاول مسئولا وحدة عن جميع الرسومات والتصميمات الخاصة بالأعمال موضوع التعاقد كما لو كانت مقدمة منة  .

13-  علي المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام الأعمال طبقا للتعاقد وبما يتفق مع مواصفات وأصول الصناعة ويكون مسئولا عن جميع الأعمال بدءا من صدور أمر التشغيل والي أن يتم تسليم الأعمال مع أعادة الشي لأصلة  ونقل كافة المخلفات علي المقالب العمومية   .

14-  علي المقاول أن يضمن سلامة الأعمال وبقائها بحالة جيدة لمدة سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي دون أن يخل ذلك من سريان مفعول الضمان العشري عملا بنص القانون المدني وعلي المقاول أن يصلح أو يجدد أي جزء معيب أثناء فترة الضمان علي نفقته الخاصة فإذا قصر المقاول في أجراء ذلك كان للمديرية أن تجربة نيابة عنة خصما من مستحقاته أو علي حسابه دون حاجة إلي إنذار أو اللجوء إلي القضاء   .

15 -  يلتزم المقاول بتعين مهندس نقابي ذو كافة في تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات متواجد بموقع العمل بصفة مستمرة وفي حالة ما أذا كان المقاول مهندسا فلا يسمح له بترشيح نفسه مهندسا للعملية وإذا قصر المقاول في أن يعين مهندسا أو في حالة غيابة بدون أذن الإدارة خلال ( ثلاثة أيام ) يلتزم المقاول بدفع غرامة – ر300 ( فقط ثلاثمائة  جنيها )  عن كل يوم غياب ويتم تحصيلها لصالح المديرية لحين تعين مهندس أخر  وفي جميع الأحوال يكون المقاول مسئولا عن اعمال هذا المهندس ولا يقلل تعين المهندس بأي حال من الأحوال من مسئولية المقاول المطلقة عن حسن القيام بالإعمال طبقا للعقد  .

16-  تصرف دفعات تحت الحساب بواقع 95% للإعمال في حدود المنفذ علي الطبيعة و75% للتشوينات  .

17-  يتم التعاقد بين المقاول المسند إليه العملية ووحدة العمالة الغير منتظمة بمديرية القوى العاملة   .

18-  أي بنود غير واردة بالمقايسة ولحاجة العمل والضرورة الفنية الملحة يتم إسنادها بموافقة السلطة المختصة وبسعر السوق المناسب المتفق علية   .

19-في حالة أخلال المتعاقد بأي شرط جوهري من شروط العقد فيتم تطبيق نص المادة(100 ) والمادة (101 ) من اللائحة التنفيذية للقانون( 182)

20- يلتزم المقاول بتقديم برنامج زمني محدد لتنفيذ بنود الأعمال يتم من خلاله حساب فروق الأسعار خلال مدة العملية.

21-يتم تطبيق فروق الأسعار طبقا للبرنامج الزمني والنسب والأسعار الموضوعة بمعرفة المقاول وطبقا لنشرة جهاز التعبئة العامة والإحصاء على أن يتم مراجعة فروق الأسعار بمعرفة لجنة فروق الأسعار بوزارة الاسكان قبل الصرف     .

بعــــــــــــده

(3)

تابع عملية /تطوير ورفع كفاءة مكتب شئون البيئة التابع لمحافظة قنا

جلسة/  الاثنين الموافق 5/1/2026م.

22-في حالة أخلال المتعاقد بأي شرط جوهري من شروط العقد فيتم تطبيق نص المادة(100 ) والمادة (101 ) من اللائحة التنفيذية للقانون( 182)

23-العطاء الفائز هو العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا والذي يتم أخطاره بترسيه العملية علية.

24-تلتزم الشركة المنفذة للمشروع باعتماد ادارة الحماية المدنية للمبنى للتشغيل طبقا للتقرير المعد من قبل الاستشاري وفقا للقانون 119 لسنة 2008 والكود الصرى بالتصميم والاشتراطات لتنفيذ حماية المنشآت من اخطار الحريق ويلتزم المهندس الاستشاري لتنفيذ الاشتراطات واستلام الموقع وتسليمه لا دارة الحماية المدنية

25-يلتزم المقاول بإصدار كافة التعليمات الصادرة له من المهندس ممثل الجهة الادارية وكافة اللوائح  والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة وان يوفر كرفان بالموقع مخصص لجهاز الاشراف يمكن من خلاله الاشراف على الاعمال مجهز بالتجهيزات اللازمة لذلك.

26- يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه إلى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم

الشكوى إلي المكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية:-

| الحالـــــــــــــــــــــــــــــــة | المدة المسموح بها |
| --- | --- |
| شكاوي متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط | قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل علي الأقل |
| شكاوي متعلقة بالبت الفني | قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومي عمل علي الأقل |
| شكاوي متعلقة بالبت المالي | قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل علي الأقل |
| شكاوي متعلقة لدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ | يتم تقديمها بعد بيومي عمل علي الأكثر من صدور القرار الذي يتضرر منة الشاكي |

ملحوظة: - يراعي في جميع الأحوال تقديم صورة من الشكوى في ذات الوقت إلى السلطة المختصة الجهة الإدارية المشكو فيها

الإدارة القانونية                                  العقود                                          أدارة الكهرباء                             أدارة المباني

(                              )                     (                                   )     (                              )                             (                                 )

المدير العام

م/

(محمد عبدالحفيظ عبدالجواد)

محافظة قنا

مديرية الإسكان والمرافق

إدارة المباني

مقايسة :  تقديرية تطوير و رفع كفاءة مكتب لشئون البيئة    ص1

| م | بيــــــان الأعمـــــــــــال | الوحدة | المقادير | الفئة |  | الجملة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ق | جنية | ق | جنية |
| 1 | بالمتر المسطح توريد وتركيب سـيراميك أرضيات " فرز أول " من أجود الأنواع بمقاس مناسب و بسمك لا يقل عن 8 مم و محمل عليه تركيب وزرة من نفس النوع بارتفاع 10 سم مع اعتماد العينة قبل التركيب و الفئة تشمل مونه التركيب مكونه من 350 كجم أسمنت / م3 رمل و كذلك فرشة رمل مع تكسير البلاط القديم و البياض لزوم الوزرة ونقل المخلفات للمقالب العمومية وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة 0 | م2 | 80 |  |  |  |  |
| 2 | بالمتر المسطح توريد وتركـيب ســـــــيراميك حوائط " فرز أول " رويال أو ما يماثلها بمقاس مناسب لزوم حوائط الحمام و البوفيه و طرقة الحمام و الفئة تشمل تكسير السيراميك و البياض القديم ونقل المخلفات للمقالب العمومية وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة 0 | م2 | 55 |  |  |  |  |
| 3 | بالمتر المسطح توريد و عمل دكه خرسانة عادية سمك 10 سم لزوم الأرضيات مكونة من ( 80 . زلط متدرج + 4 . رمل نظيف + 250 كجم اسمنت بورتلاندى عادى و محمل على البند رمل نظيف لزوم التسوية أسفل الفرشة مع الرش بالماء والدمك جيدا وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة 0 | م2 | 95 |  |  |  |  |
| 4 | بالمتر المسطح توريد وتركـيب ســـيراميك أرضيات الحمام و البوفيه بمقاس مناسب " فرز أول "رويال أو ما يماثلها مع اعتماد العينة قبل التركيب بسمك لا يقل عن 8 مم و الفئة تشمل مونه التركيب من 350 كجم أسمنت / م3 رمل و عمل فرشة رمل و محمل على البند تكسير البلاط القديم ونقله للمقالب العمومية و محمل على البند فك حوض بانيو القدم و فك الدش و المواسير و تسليمها للجهة المالكة وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة 0 | م2 | 13 |  |  |  |  |
|  | اجمالى :- |  |  |  |  |  |  |

تابع  : مقايسة تقديرية تطوير و رفع كفاءة مكتب لشئون البيئة                               ص2

| م | بيــــــان الأعمـــــــــــال | الوحدة | المقادير | ق | جنية | ق | جنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تابع ما قبله : ـ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | بالمتر المسطح توريد و عمل مبانى من الطوب الاسمنتى المصمت مقاس 25 × 12 × 6 سم بمونة مكونه من 300 كجم أسمنت / م3 رمل و الفئة تشمل جميع المواد و المصنعيات اللازمة لانهاء للأعمال على أكمل وجه وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مع فك الباب القديم و تسليمه للجهة المالكة 0 | م2 | 2.50 |  |  |  |  |
| 6 | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة للأرضيات الحمام من طبقة من شرائح البيتومين المطور المسلح بالبوليستر بسمك 4 مم ( بيتومود ) مع عمل وزرة لا يقل الارتفاع عن 20 سم من منسوب البلاطة و عمل طبقة اللياسة الأسمنتية بسمك لا يقل عن 3 سم مع استدارة الزوايا و الأركان و لايقل ركوب كل شريحة فوق الأخرى عن 10 سم و المقاس مع دهان اللياسة أسفل العزل بالبرايمر حسب المسقط الافقى وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة 0 | م2 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | بالعدد توريد وتركـيب باب الوميتال مقاس ( 80. × 2.10 م ) من قطاعات ( P.S ) الكبير الومنيوم ملون ضلفة واحدة لزوم باب الحمام و البوفيــه و البند يشمل توريد وتركـيب حلق خشب قطاع 2 × 7 بوصة و الخردوات و الاكسسورات المطلوبة و الاوكر و البرور و الجلد و الكاوتش مانع للأتربة مع اعتماد العينات قبل التوريد مع التثبيت الجيد مع فك القديم وتسليمه للجهة المالكة وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة | عدد | 2 |  |  |  |  |
| 8 | بالعدد تسكيك و ترييح و دهان شبابيك خشب شيش و زجاج مقاس ( 1.20 * 1.10 م ) مع تركيب سلك بالضلفة و عمل ضلفة زجاج جديدة مع دهان حديد الحماية وجه برايمر و المعجون و الصنفرة و عمل وجهين ببوية اللاكيه باللون المطلوب و تغيير أوكر و المفصلات و الخشب و ورق الخشب التالف وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة 0 | عدد | 3 |  |  |  |  |
|  | اجمالى :- |  |  |  |  |  |  |

تابع  :  مقايسة تقديرية تطوير و رفع كفاءة مكتب لشئون البيئة ص3

| م | بيــــــان الأعمـــــــــــال | الوحدة | المقادير | الفئة |  | الجملة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ق | جنية | ق | جنية |
|  | تابع ما قبله : ـ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | بالعدد تسكيك و ترييح أبواب خشب و البند يشمل تغيير التجليد و القوائم و البرور التالف و الاوكر و الإقفال التالفة مع دهان الباب وجهين لاكيه باللون المطلوب وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة 0 | عدد | 4 |  |  |  |  |
| 10 | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للأسقف الداخلية و الحوائط بمحتوى أسمنت 300 كجم / م3 و البند يشمل طرطشة عمومية بمحتوى أسمنت بمونه مكونه من 450 / م3 لزوم الأجزاء التالفة في البياض القائم و البند يشمل إزالة البياض القديم ونقله المخلفات للمقالب العمومية وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة 0 | م2 | 45 |  |  |  |  |
| 11 | بالمتر المسطح توريد وعمل طرطشة باللون المطلوب على الطرطشة القديمة للواجهة بالدور الارضى جانبى البلكونة على أن تعمل الضهارة الجديدة بسمك لا يقل عن 5. سم من الاسمنت الأبيض و مسحوق الجير الناعم باللون المطلوب و محمل على البند إزالة الطرطشة و الفطيسة التالفة و البند يشمل عمل فطيسة جديدة لسقف البلكونة على أن تعمل الضهارة بسمك 5 مم من اسمنت ابيض و بودرة حجر جيرى دور أرضى فقط و السقالات مع خدمة السطح النهائي للبياض جيدا و يتم نهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة 0 | م2 | 45 |  |  |  |  |
| 12 | بالمتر المسطح توريد و عمل دهان قاطوع خشب شامل دهان الباب باللاكيه باللون المطلوب و البند يشمل المعجون و الصنفرة اللازمة وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة 0 | م2 | 6 |  |  |  |  |
| 13 | بالمتر المسطح تسكيك و ترييح شبابيك كريتال المطبخ و الحمام و دهان حديد الحماية لشباك المطبخ وجهين ببوية اللاكيه باللون المطلوب مع عمل الصنفرة اللازمة و كذلك عمل وجه برايمر و كذلك دهان الحلق الخشب وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة 0 | م2 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | بالمتر المسطح توريد و تركيب دولاب حائط من الخشب ابلاكاج شامل جميع الأرفف و المفصلات و الضلف و الاكسسورات مع دهان الخشب بالمعجون و الصنفرة وجهين ببوية اللاكيه وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة 0 | م2 | 4 |  |  |  |  |
|  | اجمالى :- |  |  |  |  |  |  |

تابع  :  مقايسة تقديرية تطوير و رفع كفاءة مكتب لشئون البيئة      ص4

| م | بيــــــان الأعمـــــــــــال | الوحدة | المقادير | الفئة |  | الجملة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ق | جنية | ق | جنية |
|  | تابع ما قبله : ـ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | بالمتر المسطح ترميم بلاطة سقف الحمام و البوفيه حيث يتم إزالة الغطاء الخرسانى بالأماكن المصابة بالصدأ الحديد و يتم صنفرة الحديد ثم دهان الحديد بمادة كيمابوكس 131 أو ما يماثلها و كذلك أجزاء الخرسانة التي بها أثار صدأ حديد و يتم دهان الخرسانة القديمة بمادة اديبوندو يتم استبدال الحديد التالف بحديد قطر 10 مم لكل 15 سمفي الاتجاهين ويتم ربط الحديد الجديد بحديد يتم تزريعه في الكمرات ثم يتم تلبيش السقف بمونة الخرسانة بمحتوىأسمنتي 400 كجم / 8. م3 زلط سن زيرو + 40. م3 ) و محمل على البند بياض تخشين لسقف الحمام و المطبخ وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . | م2 | 17 |  |  |  |  |
| 16 | بالمتر المسطح توريد و دهان ثلاثة أوجه ببوية الزيت لزوم سقف البوفيه و الحمام من نوع سكيب أو ما يماثلها مع عمل وجه تحضيرى من السيلر و عمل 3 سكينة معجون و الصنفرة بعد كل وجه وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية 0 | م2 | 15 |  |  |  |  |
| 17 | بالمتر المسطح توريد و إعادة دهان للحوائط والأسقف بلاستيك قابل للغسيل باللون المطلوب من نوع سكيب أو ما يماثلها مع عمل وجه تجهيزى من السيلر و عمل 2 سكينة معجون و الصنفرة بعد كل وجه و وجهين بلاستيك و الوجه الأخير خلط كمبيوتر و البند يشمل إزالة الدهان القديم التالف مع معالجة الشروخ بمعجون شروخ وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة 0 | م2 | 260 |  |  |  |  |
| 18 | بالمتر المسطح توريد و إعادة دهان بلاستيك وجهين لسقف غرفة الأرشيف على بياض فطيسة قديمة وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة من أجود الأنواع مع عمل المرمات اللازمة 0 | م2 | 6 |  |  |  |  |
|  | اجمالى :- |  |  |  |  |  |  |

تابع  :  مقايسة تقديرية تطوير و رفع كفاءة مكتب لشئون البيئة  ص 5

| م | بيــــــان الأعمـــــــــــال | الوحدة | المقادير | الفئة |  | الجملة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ق | جنية | ق | جنية |
|  | تابع ما قبله : ـ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج مصنفر سمك 4مم لزوم شراعة بالحائط و باللون المطلوب مانع للشمس و مع التثبيت الجيد و فك الزجاج القديم وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة 0 | م2 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | بالمتر المسطح توريد و عمل دهان دولاب حائط حديد شامل دهان أرفف الحديد ببوية اللاكيه باللون المطلوب مع الصنفرة و عمل وجه دهان برايمر وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة 0 | م2 | 12 |  |  |  |  |
| 21 | بالعدد توريد و تركيب مرحاض افرنجى بشطاف ذاتى ليسيكو أو ما يماثلها يشمل صندوق الطرد و مقعد كامل و محابس و محمل على البند و صلات التغذية وصلات الصرف حتى اقرب غرفة تفتيش و جميع ما يلزم لنهو العمل كامل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مع فك القديم من مرحاض و مواسير التغذية وتسليمه للجهة المالكة 0 | عدد | 1 |  |  |  |  |
| 22 | بالمقطوعية توريد و تركيب لوازم وصلة السخان أ- لى سخان من أجود الأنواع ب- محبس زاوية 12 بوصة ج- كوع بسن 34 / 12 | عدد عدد عدد | 2 2 2 |  |  |  |  |
| 23 | بالعدد توريد و تركيب محبس دفن قطر 34بوصة وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مع فك القديم وتسليمه للجهة المالكة 0 | عدد | 1 |  |  |  |  |
| 24 | بالمتر المسطح توريد وإعادة دهان حديد حماية للبلكونة مع تركيب لوح صاج سمك 2 مم بارتفاع 70 سم بكامل عرض البلكونة مع التثبيت باللحام الجيد شامل الدهان و غرفة الأرشيف وجهين باللون المطلوب معجون و عمل وجه برايمر وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة0 | م2 | 12 |  |  |  |  |
| 25 | بالمتر المسطح تكسير بياض طرطشة بداخل الأرشيف و نقل المخلفات للمقالب العمومية 0 | م2 | 18 |  |  |  |  |
| 26 | بالعدد توريد و تركيب سيفون أرضية من البلاستيك قطر 3 بوصة و الغطاء استانلس استيل كامل التوصيلات لأقرب غرفة تفتيش مع فك القديم وتسليمه للجهة المالكة وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة0 | عدد | 2 |  |  |  |  |
|  | اجمالى :- |  |  |  |  |  |  |

تابع  :  مقايسة تقديرية تطوير و رفع كفاءة مكتب لشئون البيئة     ص6

| م | بيــــــان الأعمـــــــــــال | الوحدة | المقادير | الفئة |  | الجملة |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ق | جنية | ق | جنية |
|  | تابع ما قبله : ـ |  |  |  |  |  |  |
| 27 | بالمقطوعية توريد و تركيب معبرة رخام جلالة سمك 4 سم بعرض باب الوحدة و ذلك ضبط مناسيب للأرضيات بالشكل المطلوب مع التثبيت الجيد وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . | مق | 1 |  |  |  |  |
| 28 | بالمتر الطولى توريد وتركـيب باكتات خشب 1 بوصة × 4 بوصة على الحوائط من الخشب الموسكى الجيد و الدهان وجهين باللاكيه و المعجون مع التثبيت الجيد طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعةوعمل كافة ما يلزم لنهو العمل 0 | م0ط | 60 |  |  |  |  |
| 29 | بالمتر المسطح تـوريــد وتــركـيـب مــرآة فــوق الحوض مــن البلور الصافى بعرض الحوض و بسمك 6 مم مشطوفة الحواف من أجود الأنواع و تثبيت على السيراميك بالسيلكون الخالى من المواد الكاوية وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . | م2 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | بالعدد فك الأجهزة الصحية حوض غسيل ايدى و حوض المطبخ مع إعادة التركيب و محمل على البند تركيب خلاط مياه من أجود الأنواع و البند يشمل وصلات التغذية و وصلات الصرف لأقرب سيفون و جميع المشتملات و عمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة مع فك المواسير و تسليمها للجهة المالكة 0 | عدد | 2 |  |  |  |  |
|  | اجمالى :- |  |  |  |  |  |  |

[ لجنة إعداد المقايسات ]                                 [ رئيس اللجنة ]

يعتمد . المديـر العــام