مواصفات بنود الاعمال

(أولا :- مشتملات العقد

1 – نظافة وإزالة الحشائش بترعة الإبراهيمية يدويا بالبر الأيمن المجاور للسكة الحديد حسب منطوق البند بجدول الفئات ومحمل على الفئة إزالة جميع أنواع الحشائش داخل مجرى الترعة أو على الميول ووضعها على المساطيح في الأماكن التي يحددها مهندس الحكومة تمهيدا لنقلها إلى المقالب العمومية بمعرفة المقاول وعلى حسابه الخاص

2- نظافة وإزالة الحشائش بترعة الإبراهيمية ميكانيكيا بالبر الأيسر المجاور للطريق الزراعي مصر - أسوان باستخدام الحفارات على عائمات حسب منطوق البند بجدول الفئات ومحمل على الفئة إزالة جميع أنواع الحشائش داخل مجرى الترعة أو على الميول ووضعها على المساطيح في الأماكن التي يحددها مهندس الحكومة تمهيدا لنقلها إلى المقالب العمومية بمعرفة المقاول وعلى حسابه الخاص .

3- أعمال تجريف بترعة الإبراهيمية .

ثانياً :- التعليمات وإصدار الأوامر

تعطى التعليمات لكل أمر على حدة من واقع الأطوال الفعلية الموبوءة بالحشائش لكل حبس بمعرفة مهندس الحكومة المختص وسيتم إصدار أوامر الحشائش تباعا طبقا لكثافة الحشائش بالمجرى المائي ويبدأ المقاول بالعمل خلال (48) ساعة من صدور الأمر الفرعي ويجب الانتهاء من النظافة في المواعيد المحددة بالأمر ، وفي حالة تقاعس المقاول عن البدء في العمل خلال المدة المحددة بعد صدور الأمر أو عدم إنهاء العمل في الموعد المحدد يحق للإدارة التشغيل خصما على حساب المقاول بالطريقة التي تراها الإدارة دون الحاجة إلى إنذار المقاول ودون أن يحق له الاعتراض ومهما بلغت التكاليف .

رابعاً :- اشتراطات خاصة بالتنفيذ

* إزالة الحشائش يدوياً :-

1- إزالة الحشائش بكافة أنواعها ( العائمة والغاطسة والجرفية ) بمجرى ترعة الإبراهيمية بالبر الأيمن المجاور للسكة الحديد وفي الأحباس التي تحتاج لذلك طبقا لاحتياج الطبيعة يدوياً على أن يتم تسليم المجرى نظيفا طبقا لأمر التشغيل مع توفير العمالة الكافية للتشغيل يدويا وكذا محمل على الفئة نقل ناتج إزالة الحشائش إلى المقالب العمومية أو الأماكن التي يحددها مهندس الحكومة وغير مسموح بترك ناتج الإزالة على المساطيح أو الميول أو الطرق الإسفلتية

على حشات متكررة وذلك على حسب الاحتياج .

تعطى الفئة للكيلومتر الطولي الواحد على أن يتم النقل بمعرفة المقاول وعلى حسابه الخاص مهما بلغت مسافة النقل وفي حالة تقاعس المقاول يتم التشغيل خصما على حسابه مهما بلغت التكلفة .

2- على المقاول رفع ناتج إزالة الحشائش الناتج من الإزالة والتي تتراكم أمام الكباري والحجوزات فورا وفي حالة التأخير في إزالتها سيصير رفعها على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف .

3- على المقاول وضع الصاولات الصالحة والمناسبة لمنع تسرب أي نوع من الحشائش أثناء التشغيل وذلك خلف التشغيل بمسافة كافية على أن يتم مداومة رفع الحشائش المتراكمة أمام هذه الصاولات أولا بأول ونظافتها قبل نقلها إلى الحبس التالي مع وضع كافة المعدات اللازمة لرفع الحشائش التي تتجمع أمام الصاولات مع المحافظة التامة على العمل الصناعي ، وفي حالة حدوث أي تسريب لناتج التشغيل أو أثناء نظافة الصاولات وتراكمها أمام الكباري والأعمال الصناعية خلف مسافات التشغيل يكون المقاول مسئول عن نظافتها ورفعها أولا بأول وفي حالة عدم قيامه بذلك يكون للإدارة الحق في التشغيل على حسابه بأية وسيلة تراها الإدارة مناسبة ودون اعتراض من المقاول مهما بلغت التكلفة .

4- يتم إزالة الحشائش بكافة أنواعها للبر الواحد ، وسيتم إصدار أوامر فرعية لنزع الحشائش تباعا طبقا لكثافة الحشائش بالمجرى المائي وحسب الاحتياج سواء لكامل الطول أو لأي مسافة من المجرى ويبدأ المقاول العمل خلال ( 48 ) ساعة من صدور الأمر الفرعي ويجب الانتهاء من النظافة في الموعد المحدد في الأمر وفي حالة تقاعس المقاول عن البدء في العمل خلال المدة المحددة بعد صدور الأمر أو عدم إنهاء العمل في الموعد المحدد يحق للإدارة

التشغيل خصما على حساب المقاول بالطريقة التي تراها الإدارة دون الحاجة إلى إنذار المقاول ودون أن يحق له الاعتراض ومهما بلغت التكاليف .

6- غير مسموح بحرق الحشائش سواء بالبر الأيمن أو الأيسر أثناء التشغيل أو بعده والمقاول مسئول مسئولية كاملة عند حدوث أية حرائق نتيجة لذلك .

7- التشغيل في هذا البند غير مرتبط بوجود سدة شتوية من عدمه .

*إزالة الحشائش ميكانيكياً وأعمال التجريف :-

1- إزالة الحشائش بكافة أنواعها ( العائمة والغاطسة والجرفية ) بمجرى ترعة الإبراهيمية بالبر الأيسر المجاور للطريق الزراعي ( مصر / أسوان ) وفي الأحباس التي تحتاج لذلك طبقا لاحتياج الطبيعة ميكانيكياً على أن يتم تسليم المجرى نظيفا طبقا لأوامر التشغيل الصادرة حسب تعليمات الإدارة وذلك بواسطة حفارات موضوعة على صنادل أو عوامات ومحمل على الفئة تدبير المعدات والأوناش اللازمة لنقل وتعدية الحفارات والصنادل من أمام وخلف الكباري والحجوزات التي تعترض التشغيل ولا يصرف أي شيء للمقاول نظير ذلك ، وكذا محمل على الفئة نقل ناتج إزالة الحشائش إلى المقالب العمومية أو الأماكن التي يحددها مهندس الحكومة وغير مسموح بترك ناتج الإزالة على المساطيح أو الميول أو الطرق الإسفلتية على أن يتم النقل بمعرفة المقاول وعلى حسابه الخاص مهما بلغت مسافة النقل وفي حالة تقاعس المقاول يتم التشغيل خصما على حسابه مهما بلغت التكلفة

2- يتم إزالة الحشائش بكافة أنواعها على حشات متكررة وذلك على حسب الاحتياج .

3- تعطى الفئة للكيلومتر الطولي الواحد للبر الواحد ، وسيتم إصدار أوامر فرعية لنزع الحشائش تباعا طبقا لكثافة الحشائش بالمجرى المائي وحسب الاحتياج سواء لكامل الطول أو لأي مسافة من المجرى ويبدأ المقاول العمل خلال ( 48 ) ساعة من صدور الأمر الفرعي ويجب الانتهاء من النظافة في الموعد المحدد في الأمر وفي حالة تقاعس المقاول عن البدء في العمل خلال المدة المحددة بعد صدور الأمر أو عدم إنهاء العمل في الموعد المحدد يحق للإدارة التشغيل خصما على حساب المقاول بالطريقة التي تراها الإدارة دون الحاجة إلى إنذار المقاول ودون أن يحق له الاعتراض ومهما بلغت التكاليف .

4- على المقاول رفع ناتج إزالة الحشائش والتي تتراكم أمام الكباري والحجوزات والصاولات فورا وفي حالة التأخير في إزالتها سيصير رفعها على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف .

5- على المقاول وضع الصاولات الصالحة والمناسبة لمنع تسرب أي نوع من الحشائش أثناء التشغيل وذلك خلف التشغيل بمسافة كافية على أن يتم مداومة رفع الحشائش المتراكمة أمام هذه الصاولات أولا بأول ونظافتها قبل نقلها إلى الحبس التالي مع وضع كافة المعدات اللازمة لرفع الحشائش التي تتجمع أمام الصاولات مع المحافظة التامة على العمل الصناعي ، وفي حالة حدوث أي تسريب لناتج التشغيل أو أثناء نظافة الصاولات وتراكمها أمام الكباري والأعمال الصناعية خلف مسافات التشغيل يكون المقاول مسئول عن نظافتها ورفعها أولا بأول .وفي حالة عدم قيامه بذلك يكون للإدارة الحق في التشغيل على حسابه بأيـة وسيلة تراها الإدارة مناسبة ودون اعتراض من المقاول مهما بلغت التكلفة ولايتم صرف اية مستحقات للمقاول الا بعد التأكد من نظافة كافة الاعمال الصناعية بالترعة ونقل النواتج الى المقالب العمومية بالإضافة الى خصم مبلغ لايقل عن (2000 جنيه ) فقط الفان جنيها مصريا عن كل يوم تأخير عن تنفيذ ذلك بخلاف توقيع الغرامات المستحقة وفقا للقانون 0

6- غير مسموح بحرق الحشائش سواء بالبر الأيمن أو الأيسر أثناء التشغيل أو بعده والمقاول مسئول مسئولية كاملة عند حدوث أية حرائق نتيجة لذلك .

7- التشغيل في هذا البند غير مرتبط بوجود سدة شتوية من عدمه .

8- على المقاول إحضار الكباشات لرفع الحشائش المتراكمة إذا لزم الأمر .

9- لن يتم صرف المستخلص الختامي للأمر الفرعي إلا بعد الانتهاء من نقل نواتج الإزالة والمخلفات إلى المقالب العمومية حسب ما توضح بالعقد .

10- تعطى تعليمات التجريف لكل أمر على حدة من واقع القطاعات المحتاجة إلى تطهير وبعد صدور الأمر من الإدارة وذلك بعد عمل الميزانيات الابتدائية اللازمة وطبقا للتعليمات .

11- الأعمال الترابية في التطهير للترعة ميكانيكياً والواردة بجدول الفئات طبقا للأورنيك الرئيسي والمناسيب والقطاعات العرضية والتعليمات ومحمل على الفئة إزالة العفوشات وجذوع الأشجار المتساقطة بالقاع والميول الداخلية من الشارب إلى الشارب وذلك حسب التعليمات مع ضرورة تنفيذ البند الخاص باعمال نقل ناتج التطهير فورا في الحالات التي تتطلب ذلك أو نقله بعد جفافه إلى المقالب العمومية حسب التعليمات أو إلى الأماكن التي تحددها الإدارة مهما كانت مسافات النقل مع مراعاة قيام المقاول بتوفير المعدات اللازمة للنقل عند البدء في أعمال التطهير للأوامر التي يتطلب فيها النقل الفوري وفي حالة مخالفة ذلك لا يتم صرف أية مستخلصات للمقاول ولن يسمح للمقاول بصرف أية مستخلصات ختامية للمجرى إلا بعد الانتهاء من نقل ناتج التطهير الفوري أو بعد جفافه إلى المقالب العمومية وأيضا غير مسموح بتعلية أية مبالغ كالتزامات بالختاميات نظير عدم قيام المقاول برفع الناتج ، ولا يتم صرف أية مستحقات للمقاول عن الأعمال التي تمت مخالفة لذلك ويمكن للإدارة التشغيل على حساب المقاول مهما بلغت التكلفة ودون سالف إنذاره ودون اعتراض من المقاول.

* باليوم إيجار معدات لزوم أعمال الطوارئ وعدد ساعات التشغيل (8) ثماني ساعات لليوم الواحد شامله كافة ما يلزم من نقل ووقود وأجور سائقين وخلافه على المقاول توفير المعدة / المعدات المطلوبة فــور ابلاغة أو صدور الامر له بالمعدة والمكان المطلوبين في حالة عدم توفير المقاول للمعدة او المعدات المطلوبة فــور ابلاغة أو صدور الامر له بالمعدة والمكان المطلوبين في الوقت والمكان المطلوبين – يحق للجهة الإدارية  تأجير معدات من الخارج على حساب المقاول مهما كانت التكلفة ودون أدنى اعتراض من المقاول

يعتمد ,,,

مدي عام ري شرق المنيا

مهندس /عاطف ابراهيم الشقيري

.....................................

اللجنة الفنية لإعداد كراسة الشروط والمواصفات

أعضاء اللجنة :

السيد المهندس   / شهدي لبيب حليم                   (                     )

السيد المهندس   / مكرم فوزي اسكندر                (                     )

السيدة المهندسة /ابراهيم عز الدين محمد	              (                    )

السيد الاستاذ/ احمد عبد الحفيظ جاد الرب             (                    )

.

إقرار المقاول

| أقر أنا المقاول/ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| --- | --- |
| العنوان/ | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| تليفون/ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| فاكس/ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| البريد الإلكتروني/ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

بأن جميع المكاتبات والمراسلات والبرقيات بمختلف أنواعها التي ترسل إليّ على هذا العنوان تعتبر أنها أرسلت لي وأُعلنت أعلاناً صحيحاً وكل خطاب يرسل بالبريد المسجل على هذا العنوان يعتبر كأنه وصل لي في حينه حتى ولو قامت هيئة البريد بإعادته للإدارة لأي سبب من أسباب عدم الإستلام.

كما  أقر بأنني :-

- إطلعت على جميع محتويات العقد , وفحصت جيداً الإشتراطات العامة والإشتراطات الخاصة والمواصفات الفنية للأعمال والجداول المختلفة وجدول الفئات الرئيسي , والأوراق والرسومات المرفقة والمشار إليها إن وجدت.

- إطلعت على محتويات المظروف الفني  ومحتويات المظروف المالي.

- تحققت تماماً من تفصيلات (موقع – مواقع)الأعمال المطلوب تنفيذها.

- قيدت الفئات المالية اللازمة اتنفيذ بنود العقد بنفسي (أرقاماً وحروفاً) ووقعت عليها بإمضائي وهو مرفق بالمظروف المالي.

وأقر بمقتضي هذا بأنني قد فهمت تماماً كافة تفاصيل الأعمال وقدمت عطائي علي أساس هذه التفاصيل

وبناءاً عليه أتعهد بأنني :-

- أقوم بتنفيذ الأعمال التي يشملها هذا العقد علي مسئوليتي مع المطابقة التامة للإشتراطات والمواصفات والرسومات والخرائط والحسابات والتصميمات الموافق عليها مني مع هذا العطاء خلال المدة المذكورة.

- أقبل بمقتضي الإشتراطات المذكورة كافة المبالغ التي تنتج من تطبيق الفئات الموضحة بجدول الفئات بالعقد , والذي قد تم القيد به فعلاً بمعرفتي .

- أقوم بإتمام وتسليم الأعمال المشار إليها إلي الإدارة العامة للموارد المائية والري لمحافظة المنيا بالكيفية المنصوص عليها بالإشتراطات والمواصفات بادية الذكر في ظرف مدة العملية ,

- أترك هذا العطاء ساري بدون الرجوع فيه لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف .

- أقوم بتنفيذ أي أعمال أخرى أكلف بها بدائرة الإدارة.

- أقوم بتنفيذ جميع التوصيات أو أي تعديلات تصدر من إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري.

وفي حاله الإخلال بمواعيد إتمام الأعمال أو التأخير في القيام بالإلتزامات المطلوبة حسب البرنامج الزمني أو التوقف عن العمل دون وجود أسباب خارجة عن إرادتي , من حق الإدارة  (بعد 48 ساعة من  إرسال إنذار بعلم الوصول على عنواني الدون بعاليه) إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقها بموجب هذا العقد -  فيما يخصه - بسحب هذه الإعمال كلها أو جزء منها أو التشغيل علي حسابي أو بإحدى الطرق المبينة بالعقد مع عدم المساس بأي جزاء  آخر يجوز توقيعه بمقتضي العقد أو القانون.

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

توقيع المقـــــــــــــــــاول

ختم المقــــــــــــــــــــاول

...........................

اقــــــرار

اقر انا المقاول / ..................................................................

والمتقدم بعطائى عن عملية / ...................................................

جلسة / .............................................................................

بالتزامى عند ترسية اعمال العملية عاليه وتحرير عقد المقاولة بينى وبين الادارة نحو التأمين على العمالة التى يتم تشغيلها ضمن اعمال العقد عاليه بمعرفتى وفقا لقوانين التأمينات السائدة وطبقا للمادة (23) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر برقم (182) لسنة 2018

وهذا اقرار منى بذلك,,,,

توقيع المقاول

الختم

اقــــــرار

اقر انا المقاول / .......................................................................

والمتقدم بعطائى عن عملية / .......................................................

جلسة / .................................................................................

بالتزامى ألا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى فى العرض المقدم منى عن 40% من قيمة العطاء وكذلك تقديم شهادة دالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى صادرة من إتحاد الصناعات المصرية بعد إعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في العقد .

وهذا اقرار منى بذلك,,,,

توقيع المقاول

الختم

عقد عملية

إسم الجهة / ............................................................الموضوع /  ....................................................................

رقم العقد / ..............................

أنه فى يوم ....................  الموافق        /        /      20   حرر هذا العقد بين كل من :-

إسم الجهة / ...............................................................................................................................................

ويمثلها السيد/ .............................................................................................................................................

بصفته .......................................................................................................................................................

ومقرها  / ...................................................................................................................................................

وينوب عنه فى التوقيع السيد/ .............................................   بالتفويض رقم    ........................................................

( طرف أول )

إسم المقاول  / ............................................................................................................................................

بصفته........................................................................................................................................................

بطاقة رقم قومي/ ....................................................    سجل مدنى  ..................................................................

بطاقة ضريبية  / ......................................................    صادرة بتاريخ   ................................................................

مأمورية ضرائب/ ...............................................    ملف ضريبى رقم   ..................................................................

ومقرها  / ...................................................................................................................................................

وينوب عنه فى التوقيع السيد / .....................................................  بالتفويض رقم  .................................................

( طرف ثاني )

تمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد

أعلن الطرف الاول عن (مناقصة .................. / ممارسة ..............)   داخلية / خارجية

للعام المالى ..................................لتنفيذ العملية .............................................................................................

...............................................................................................................................................................

والتى فتحت مظاريفها يوم ..........................  الموافق        /        /     20, وإنتهت إجراءاتها الى إسناد العملية الى (الطرف الثانى) لمطابقة عطاؤه للشروط والمواصفات الفنية ولكونه أقل الأسعار بقيمة إجمالية قدرها/   ...............................................

فقط  (  ...................................................................................................................................................  )

وتعتبر مستندات المناقصة والبت فيها جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه , وقد أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما وإتفقا على الآتى :-

(البند الأول)

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثانى وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لأحكامه.

(البند الثانى)

يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ عملية / .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذى يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها ......................................   فقط (...............................................................................................................)

شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة تأدية الخدمة.

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الثانى / ..................................................................................... بتنفيذ الأعمال المسندة اليه طبقاً  لكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعرض المقبول فنياً المقدم منه وذلك خلال ....................................... من إستلام الطرف الثانى للموقع خالياً من الموانع.

(البند الرابع)

سدد  الطرف الثانى للطرف الأول مبلغ وقدره/ ................................... بموجب / ......................... وهو قيمة التأمين النهائى المستحق بواقع 5% من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد اليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائى وإعتماد محضر لجنة الإستلام من السلطة المختصة.

(البند الخامس)

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات على الحساب للطرف الثانى تبعاً لتقدم العمل.

(البند السادس)

إذا تأخر الطرف الثانى عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثانى الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (48) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسـنة 2018 ولائحته التنفيذية.

(البند السابع)

إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للجهة الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز 25% من كمية كل بند لعقود المقاولات بذات الشروط والأسعار وبما لا يجاوز 15% من كمية كل بند لباقى العقود دون أن يكون للمقاول الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك.

(البند الثامن)

على الطرف الثاني (المقاول) إتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد.

(البند التاسع)

تسري أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية علي العقد.

وعلى الطرف الثاني (المقاول) الإلتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلي ،وعلي أن يتم الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية،وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقوف علي مدي توافر الصنف من المنتج المحلي من عدمه.

كما يلتزم الطرف الثاني بألا تقل قيمة المكون الصناعي المصري عن 40% من إجمالي قيمة العقد.

(البند العاشر)

يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على سلامة ممتلاكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الاعمال محل هذا العقد وإذا تسبب فى إتلاف أى شئ يلزم باعادة الحال الى ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول باصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الادارية اللازمة.

(البند الحادى عشر)

يلتزم الطرف الثانى بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ المعنية من قبل الطرف الاول وكذا اعتمادات كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة.

(البند الثانى عشر)

يلتزم الطرف الثانى بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات فى ظرف..............................................والتسليم الابتدائى للاعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الاول باخلاء الموقع على حساب الطرف الثانى خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الادارية.

(البند الثالث عشر)

يقر كلا الطرفين بانه قد اتخذ من العنوان الموضح بصدر هذا العقد محلاً مختاراً له ، وتعتبر المراسلات والمكاتبات المرسلة من الطرف الاول الى الطرف الثانى بخصوص هذا العقد قد استلمها الطرف الثانى بمجرد ارسالها اليه بالعنوان اعلاه وفى حالة تغييره يتم اخطار الطرف الاول بخطاب موصى عليه.

(البند الرابع عشر)

لا يجوز للطرف الثانى ان يتنازل للغير عن الاعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً.

(البند الخامس عشر )

تسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة  رقم (182) لسـنة 2018 ولائحته التنفيذية.

(البند السادس عشر)

يضمن الطرف الثانى الأعمال موضوع هذا العقد لمدة .............. من تاريخ التسليم الإبتدائى دون الإخلال بأحكام الضمان العشري المنصوص عليه فى القانون المدنى.

(البند السابع عشر)

يقبل الطرفان اى تعديلات ترد من  مجلس الدولة لاحقا على العقد ومشتملاته  .

(البند الثامن عشر)

تختص محاكم مجلس الدولة المصرى بنظر كافة المنازعات التى قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد.

(البند التاسع عشر )

الشروط الخاصة :  .........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ سلمت إحداها للطرف الثانى للعمل بموجبها

(الطرف الأول)                                                                                                (الطرف الثانى)