مواصفات بنودالأعمال

التعليمات و إصدار الأوامر

** تعطى التعليمات من أطوال وكميات وخلافه مبينة على كل أمر على حدة من واقع الأطوال الفعلية الموبوءة بالحشائش بكل مجرى مائي أو المحتاجة إلى تطهير بمعرفة مهندس الحكومة المختص ، وبعد صدور الأمر من الإدارة بعد عمل ميزانية ابتدائية للمجرى المائي وتشمل قطاعات عرضية شاملة بطول مناسب في مكان متوسط يمثل الطبيعة ويمكن عمل أي قطاعات جزئية عند اللزوم ، وتشكل القطاعات من الزراعة للزراعة ومحدد بها كافة المعالم من مساكن وطرق إسفلتية ومناسيب فيضان المياه وخلافه ، ومحدد كل قطاع بوتد معلوم المكان والمنسوب ، ويرفق بالقطاعات العرضية قطاع طولي شامل مناسيب الزراعة والجسور وفيضان المياه والقاع الحالي والقاع التصميمي وخط انحدار المياه ومواقع ومناسيب الأعمال الصناعية ومحدد عليه كافة الثوابت والروبيرات المستخدمة في أعمال الميزانية تحديدا دقيقاً بالقلم الأحمر ويتم اعتمادها من السيد المهندس / مساعد مدير الأعمال المختص ومدير الأعمال المختص وتحت إشراف السيد المهندس / مفتش الإقليم .وعلى المقاول ترك بروفيل التشغيل مكان تشغيل القطاع الابتدائي في مواجهة الوتد بعــــــــــــــــــــرض ( خمسة أمتار ) لحين الحصول على تعليمات كتابية من مدير الأعمال المختص بإزالة كافة البروفيلات ، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم خصم 10 % من الكميات الصادر بها الأمر .يصدر الأمر بعد عمل الميزانية الابتدائية متضمناً هذه البنود أو إحداها بالإضافة إلي الى باقي البنود حسب احتياج المجرى المائي 0

**سيتم إصدار أوامر تباعاً طبقاً لحالة المجري المائي وحسب الاحتياج سواء لكامل الطول أو لأي مسافة جزئية من المجرى ، و يبدأ المقاول في العمل خلال 48 ساعة من صدور الأمر و يجب الانتهاء من النظافة في الموعد المحدد بالأمر وفي حالة تقاعس مقاول العملية عن تنفيذ الامر بعد مضي مدة قدرها 15 يوم يحق للإدارة إصدار أوامر جزئية لمقاولي عمليات التطهيرات خارج نطاق الهندسة بنفس فئاته مهما كانت كميات الاوامر الصادرة للعمل داخل زمام الادارة دون الحاجة الى موافقة المقاول ولا يحق له لاعتراض على ذلك و تتم محاسبة المقاول بالفية الأعلى فى العقدين خصما من مستحقات مقاول العملية ويتم خصم فرق الفية وتحويلها الى ايرادات دولة اذا كانت فئاته اقل من فئات مقاول العملية .

* بالنسبة لأعمال التطهير الواردة للنبد (2)   :-

* ان  يتم عمل الميزانية الختامية للأعمال الخاصة بالتطهير إلا بعد إنهاء كافة البنود الصادر بها الأمر .

*  يجب نقل نواتج التطهير من المجاري المائية وفقا لما ورد بالبند رقم (2-أ)  الفقرة (2،1)

*  تاريخ النهو المقرر المحدد بالأمر هو تاريخ النهو المقرر لتنفيذ جميع البنود الواردة به ، وفي حالة انتهاء تاريخ النهو المقرر دون الانتهاء من تنفيذ إحدى هذه البنود توقع غرامة تأخير عن الأمر كله

- عمل السدود اللازمة ونزح المياه وكذلك التحاويل مع رد الشيء لأصله فور إنهاء الأعمال.

- التشغيل اليدوى أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه.

- فيما يخص البنود (3-4) إلقاء نواتج التجريف على الميل الخلفي للجسور وداخل منافع الري بحيث يبقى الجسر نظيفا خاليا من أي تشوين ولا يجوز بأي حال إلقاء الناتج علــى الجسور أو الميول الداخلية ، وفى حالة المخالفة يتم إزالة هذا الناتج فوراً ودون إنذار خصماً على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف ، وفــى حالة عدم كفاية المنافع لناتج التجريف يقوم المقاول باستئجار الأراضي اللازمة لتشوين ناتج التجريف بمعرفته وعلى حسابه للمدة التي تحددها الإدارة تمهيداً لقيامه بنقلها وفردها على جسور المجرى المائي في الأماكن التــي تحددها الإدارة وبالأبعاد والمناسيب التي تم تحديدها بالقطاعات العرضية دون المطالبة بأي زيادة في الأسعار سواء لتأجير الأراضي أو نقل وتسوية الأتربة.

- إزالة الحشائش والعوائق بجميع انواعها

- يلتزم المقاول فى حالة اصدار اوامر للمجاري المائية المبطنة استخدام المعدات المناسبة مع تركيب شفرة كاوتش او pvc لقادوس الحفار وخلافه لتنفيذ الاعمال للمجاري المبطنة للحفاظ عليها ويقوم المقاول بإصلاحه علي حسابة الخاص ودون أي اعتراض واذا لم يقم المقاول بالإصلاح تقوم الادارة بالإصلاح بمعرفتها وخصما علي حسابة دون أي اعتراض

- الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى ،

.** بالنسبة لأعمال نزع الحشائش الواردة بالنبد (3)

سيتم إصدار أوامر الحشائش تباعاً طبقاً لكثافة الحشائش بالمجرى المائي وحسب الاحتياج سواء لكامل الطول أو لأي مسافة جزئية من المجرى ، و يبدأ المقاول في العمل خلال 48 ساعة من صدور الأمر و يجب الانتهاء من النظافة في الموعد المحدد بالأمر وفي حالة تقاعس المقاول عن البدء في العمل خلال 48 ساعة من صدور الأمر ويصدر الأمر متضمناً هذه البنود أو أحدها حسب احتياج المجرى المائي وطبقاً للتعليمات الآتية :-

- لا يتم صرف أي مبالغ للمقاول الا بعد التأكد من الانتهاء من تنفيذ كافة بنود الامر الصادر 0

- تاريخ النهو المقرر المحدد بالأمر هو تاريخ النهو المقرر لتنفيذ جميع البنود الواردة به ، وفي حالة انتهاء تاريخ النهو المقرر دون الانتهاء من تنفيذ إحدى هذه البنود توقع غرامة تأخير عن الأمر كله .0

- نظافة وصيانة المجرى خلال مدة الأمر اعتبارا من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الاستلام.

- إلقاء نواتج الإزالة على الميول الخلفية للجسور داخل منافع الري تمهيدا لكسره وتسوية الجسور الترابية 0

- نظافة أسفل الأعمال الصناعية الواقعة على المجرى بإستخدام الوسائل اليدوية أو الميكانيكية المناسبة.

- إستخدام المعدات الميكانيكية المناسبة للمحافظة على الميول والجسور

- يتم استخدام الحفارات ذات القواديس المفرغة الغير مسننة وأطوال أذرعها مناسبة لطبيعة العمل وفتحة المجري المائي.

- يتم المحافظة على الميول والجسور والأعمال الصناعية على المجرى المائي أثناء العمل.

- في حالة وجود ميول مبطنة بالمجرى المائي سواء بالخرسانة أو الأحجار تتم إزالة الحشائش عليها مع المحافظة التامة على التبطين والمقاول ملزم برد الشيء لأصله حال قيام معداته بإتلاف أى أجزاء من هذه التباطين.

- يتم نظافة أسفل الكباري أو أمام شباك الأعشاب والبوابات ومص وطرد المحطات والصولات والنطاقات الموجودة فى مسافة الأمر الصادر للمقاول.

- على المقاول توريد وعمل صولات مؤقتة عند نهاية كل حبس أو فى المسافات التي يحددها طاقم الإشراف لمنع تسرب الحشائش إلى الأحباس التالية أو الفروع الآخذة من المجرى والنظافة أمام هذه الصولات بصفة مستمرة ويتم رفعها عند وصول الأعمال إليها.

- يلتزم المقاول فى حالة اصدار اوامر للمجاري المائية المبطنة استخدام المعدات المناسبة مع تركيب شفرة كاوتش او pvc لقادوس الحفار وخلافه لتنفيذ الاعمال للمجاري المبطنة للحفاظ عليها ويقوم المقاول بإصلاحه علي حسابة الخاص ودون أي اعتراض واذا لم يقم المقاول بالإصلاح تقوم الادارة بالإصلاح بمعرفتها وخصما علي حسابة دون أي اعتراض

- وفى حالة تسرب الحشائش إلى أى مجارى فرعية يتم إزالتها بمعرفة المقاول وإذا لم يلتزم بإزالتها يتم العمل خصماً على حسابه دون أن يكون له حق الاعتراض أو المطالبة بأي زيادة فى الأسعار.

- ممنوع منعاً باتاً استخدام أى نوع من أنواع المبيدات الكيماوية لإزالة الحشائش.

- في حالة قيام الجهة الإدارية بإصدار أمر تطهير وتجريف متضمناً نزع الحشائش لمجارى مائية ويستدعى الأمر احتياج الجهة الإدارية بصفة عاجلة لنزع الحشائش قبل البدء فى التجريف فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون المطالبة بأي فروق أسعار.

- يمكن للمقاول الاستعانة بالعمالة اليدوية المدربة على مثل هذه الأعمال لمتابعة نظافة المجرى المائي طوال مدة صدور الأمر واستخدامها في أعمال الصيانة أسفل الكباري وأمام البوابات والبدالات والسحارات والصولات والنطاقات وعلى المقاول اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأدوات بما يضمن المحافظة على الصحة العامة

- بند رقم ( 1 ) :

- بالمتر مكعب اعمال ترابيه فى حفر لتجريف دلائل المص للمحطات الرفع الموجودة على نهر النيل ميكانيكيا  حسب الاورنيك الموضح على القطاعات العرضية التى يلزم مراعاتها بكل دقة وذلك باستخدام الحفارات المحمولة على صنادل عائمة او باي طريقة  اخري توافق عليها الإدارة  ومحمل على الفية تشوين نواتج التطهير على المنافع والمساطيح لحين الجفاف ونقلها الى المقالب العمومية أو أي مكان تحدده الادارة خلال المدة المقررة لتنفيذ الأمر ومحمل علي الفية نظافة الدلائل من كافة انواع الحشائش وازالة السدود والعوائق وذلك حسب التعليمات والمواصفات الفنية واصول الصناعة .

بند رقم (2) :

- بالمتر المكعب: أعمال ترابية في الحفر لتجريف مجارى الري ومخرات السيول وتوسيع وتعميق مجاري الري ميكانيكيا بالحفارات ذات الذراع المناسب لعرض قاع الترعة  حسب الاورنيك الموضح علي القطاعات العرضية أياً كان عرض القاع والفئة تشمل ومحمل عليها :

- عمل السدود اللازمة وإزالتها ونزح المياه إذا تطلب الأمر ذلك.

نظافة المجرى المائي من كافة أنواع الحشائش المائية  ( غاطسة – عائمة – جرفية ) وإزالة السدود والعفوشات وجذوع الأشجار الساقطة في المجاري المائية بالقاع والميول الداخلية . وقطع وإزالة كافة افرع الأشجار التي تعوق سريان المياه أو أعمال التطهير.

- التشغيل اليدوي أسفل الأعمال الصناعية وكابلات الكهرباء ومواسير المياه.

- إلقاء نواتج التشغيل علي جسر الترع او المسطاح داخل نزع الملكية علي حسب حاجة كل مجري مائي وتعليمات طاقم الاشراف، وفى حالة المخالفة يتم إزالة هذه النواتج فوراً دون انذار على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وفى حالة عدم كفاية المنافع لنواتج التجريف يقوم المقاول باستئجار الأراضي اللازمة له بمعرفته وعلى حسابه للمدة التي تحددها الإدارة تمهيداً لقيام المقاول بنقلها وفردها على جسور المجرى المائي في الأماكن التي تحددها الإدارة وبالأبعاد والمناسيب التى يتم تحديدها بقطاعات عرضية دون المطالبة بأي زيادة فى الأسعار سواء لتأجير الأراضي أو نقل وتسوية الأتربة.

- الحصول على كافة التصاريح اللازمة من الجهات الأخرى.

- التزام المقاول بعمل الاحتياطات اللازمة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل مع اتخاذ كافة ما يلزم لمنع تسرب الحشائش إلى المجاري الفرعية. طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف

- عرض قاع اكبر من 3.00 مع النقل الفوري للنواتج المستخرجة حديثا

2- عرض قاع 3.00 متر فاقل مع النقل الفوري لنواتج المستخرجة حديثا

- عرض قاع اكبر من 3.00 مع تشوين لنواتج التطهير على المنافع والمساطيح لحين الجفاف .

- عرض قاع 3.00 متر فاقل  مع تشوين لنواتج التطهير على المنافع والمساطيح لحين الجفاف .

(ب)بالمتر المكعب :  نقل وإزالة ورفع الاتربـة من مجارى الري من الطرق الاسفلتية والكتل السكنية التى تم استخراجها  خلال هذه الاوامر  من بند (2 - أ ) فقرة (1 , 2) إلى المقالب العمومية ولأى مسافة وذلك بواسطة سيارات خاصة محكمة غير منفذة للمياه على أن يتم تسليم الجسور نظيفة تماما وخالية من أية مخلفات طبقا لتعليمات جهاز الاشراف

(ج)   بالمتر المكعب :  نقل وإزالة ورفع الاتربـة من مجارى الري التى تم تشوينها على المنافع والمساطيح لحين الجفاف التى تم استخراجها  خلال هذه الاوامر  من بند (2 - أ ) فقرة (3 , 4) إلى المقالب العمومية ولأى مسافة وذلك بواسطة سيارات خاصة محكمة غير منفذة للمياه على أن يتم تسليم الجسور نظيفة تماما وخالية من أية مخلفات طبقا لتعليمات جهاز الاشراف

بند رقم ( 3)

(أ) بالكيلو متر الطولي : ازالة الحشائش بمختلف انواعها ميكانيكيا من مجارى الري الغير مبطنه من داخل القطاع المائي للمجرى بكامل عرضه حتى منسوب اعلى مياه الترعة والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلى:-

* نظافة وصيانة المجرى خلال مدة الأمر اعتبارا من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الاستلام.

* إلقاء نواتج التشغيل علي جسر الترع او المسطاح داخل نزع الملكية علي حسب حاجة كل مجري مائي

* نظافة امام الأعمال الصناعية الواقعة على المجرى باستخدام الوسائل اليدوية أو الميكانيكية المناسبة.

* استخدام المعدات الميكانيكية المناسبة للمحافظة على الميول والجسور.

* عمل الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الحشائش إلى الأحباس التالية أو إلى الفروع الأخذة من المجرى.

* في حالة تسرب الحشائش إلى أي مجارى فرعية أو إلى مص أحدى المحطات أثناء التطهير فعلى المقاول الدفع بحفارات إضافية وكذا العمالة اللازمة للتطهير الفوري دون انتظار وصول الحفارات العاملة فى تنفيذ الأمر.

وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف

- عرض قاع تصميمي اكبر من 3.00 م مع النقل الفوري لنواتج ازالة الحشائش .

2-عرض قاع تصميمي 3.00 م  فاقل مع النقل الفوري لنواتج ازالة الحشائش.

- عرض قاع تصميمي اكبر من 3.00 م مع تشوين لنواتج ازالة الحشائش على المنافع والمساطيح تمهيد ا لكسرها

- عرض قاع تصميمي 3.00 متر فاقل مع تشوين لنواتج ازالة الحشائش على المنافع والمساطيح تمهيد ا لكسرها

(ب)بالمتر المكعب :  نقل وإزالة الحشائش المستخرجة حديثا من مجارى الري من الطرق الاسفلتية والكتل السكنية التي تم استخراجها  خلال هذه الاوامر  من بند (3 - أ ) فقرة (1 , 2) إلى المقالب العمومية ولأى مسافة وذلك بواسطة سيارات خاصة محكمة غير منفذة للمياه على أن يتم تسليم الجسور نظيفة تماما وخالية من أية مخلفات طبقا لتعليمات جهاز الاشراف

- محمل على البند التزام المقاول في حالة التشغيل على الجسور الترابية والمساطيح بالقاء نواتج ازالة الحشائش المستخرجة حديثا من البند (3-أ) فقرة (3،4) تمهيدا لكسرها وتسوية وتعلية الجسور الترابية والمنافع خلال مسافات التشغيل 0

.بند رقم (4)

بالكيلو متر الطولي: إزالة كافة انواع الحشائش والترسيبات والمخلفات والعوائق داخل مجارى الري المؤهلة  بطبقة من الدبش سمك 30 سم يعلوها طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم مهما كان عرض القاع التصميمي  والفئة تشمل ومحمل عليها كافة المحملات الواردة بالبند رقم (1- أ) كما تشمل الفئة ومحمل عليها  في حالة اتلاف أي عنصر من عناصر التبطين (خرسانه عادية ، مباني احجار 0000الخ) يقوم المقاول بإصلاحه علي حسابة الخاص ودون أي اعتراض واذا لم يقم المقاول بالإصلاح تقوم الادارة بالإصلاح بمعرفتها وخصما علي حسابة دون أي اعتراض وتتم اعمال ازالة كافة الترسيبات والمخلفات والاطماءات وخلافه حتى منسوب القاع التصميمي والعوائق اثناء دور البطالة للترعة يدويا باستخدام المعدات اليدوية المطورة وميكانكيا باستخدام معدات صغيرة الحجم خفيفة الوزن . ويجب ان يكون قادوس التجريف ذو شفرة مركب عليها حافة كاوتش او pvc . ثم يتم نقل المخلفات المجمعة بقاع الترعة باستخدام

العمالة , بالإضافة الي استخدام قادوس حفار هيدروليكي صغير موجود على جسر الترعة للقيام بازلة الترسيبات بحرص شديد مع عدم وضع اية نواتج بجوار القدمات العليا للحفاظ على اعمال التأهيل المنفذة ومحمل على البند اعمال نقل النواتج  المستخرجة حديثا من مجارى الري من الطرق الاسفلتية والكتل السكنية التي تم استخراجه إلى المقالب العمومية ولأى مسافة وذلك بواسطة سيارات خاصة محكمة غير منفذة للمياه على أن يتم تسليم الجسور نظيفة تماما وخالية من أية مخلفات طبقا لتعليمات

والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف0

بند رقم (    5    )

بالكيلومتر الطولي نظافة ونزع الحشائش يدويا بكافة أنواعها من المجارى المائية المبطنة والغير مبطنه 0

- ترع عرض قاع 3متر فاقل 0

2- ترع عرض قاع اكبر من 3.00 متر 0

بالكيلومتر الطولي نظافة ونزع حشائش المجــاري المائية وكذا الترع المؤهلة يدويا  وتشمل الفئة ومحمل عليها نظافة المجرى المائي من كافة أنواع الحشائش المائية ( غاطسة – عائمة – جرفية ) وإزالة السدود والعفوشات وجذوع الأشجار الساقطة في المجاري المائية بالقاع والميول الداخلية  مع ضرورة التزام المقاول بالاتي

- المقاول مسئول عن الوفاء بالمتطلبات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الاعمال قبل وخلال التنفيذ

- يلتزم المقاول بالحفاظ على المجاري المائية موضوع الامر خالية من كافة انواع الحشائش والعوائق طوال فترة الامر

- على المقاول العمل على تنظيم وتوزيع العمالة والمهمات اللازمة للتنفيذ المناسب لمتطلبات العقد

- يكون المقاول مسئول عن اية جروح او اصابات او عدوي تحدث لقوته العاملة والناشئة عن ظروف العمل اثناء التنفيذ وذلك طبق لما هو منصوص عليه بقوانين العمل يقوم المقاول باستخدام الملاحظين والفنين والعمالة ذات الكفاءة والمدربة على تنفيذ الاعمال بفاعلية وكفاءة وسوف تخضع هذه القوي العاملة طوال مدة العقد الى مراجعة وموافقة الادارة العامة لري شرق المنيا واي سوء تصرف لأي من العاملين يجب التصرف حياله طبقا لما تشير به الادارة العامة لري شرق المنيا

- اذا استشعر طاقم الاشراف المكلف من قبل الادارة ان تراخي المقاول في التنفيذ سينتج عنه تأخر وصول المياه للزمامات المقررة والحاق اضرار بالزراعات القائمة باي مجري مائي فيقوم بأخطار المقاول لسرعة التشغيل لمعالجة الموقف خلال 24 ساعة 0

- في حالة اتلاف أي عنصر من عناصر التبطين (خرسانه عادية ، مباني احجار 0000الخ) يقوم المقاول باصلاحة علي حسابة الخاص ودون أي اعتراض واذا لم يقم المقاول بالإصلاح تقوم الادارة بالإصلاح بمعرفتها وخصما علي حسابة دون أي اعتراض 0

- بند رقم (  6  ) :

بالكيلومتر الطولي نظافة ونزع الحشائش بكافة أنواعها ميكانيكيا من مجاري مخرات السيول من داخل القطاع المائي للمجري بكامل عرضه والميول الداخلية من الشارب حتى الشارب والفئة تشمل ومحمل عليها ما يلي :-

- نظافة وصيانة المجري خلال مدة الامر اعتباراً من تاريخ البدء المقرر وحتى تاريخ الاستلام.

- نظافة اسفل الاعمال الصناعية الواقعة على المجري باستخدام الوسائل اليدوية او الميكانيكية المناسبة والمحافظة على الميول والجسور واستخدام المعدات الميكانيكية المناسبة للمحافظة على الميول والجسور وكذا ازالة العوائق والسدود وخلافه  وتشوين نواتج ازالة الحشائش بكافة انواعها على المنافع والمساطيح تمهيدا  لكسرها بعد جفافها من على الجسور الترابية  والنقل الفوري للنواتج للمسافات داخل الكتل السكنية والطرق الاسفلتية ان وجدت ونقلها الى المقالب العمومية والاماكن التي تحددها الادارة و حسب التعليمات والمواصفات الفنية والاشتراطات وتتم المحاسبة للكيلومتر الواحد للبر الواحد او البرين معا للمخرات

1- مخرات عرض قاع 10 متر فاقل

- مخرات عرض قاع اكبر من 10 متر .

بند رقم (    7   )

بالمتر المسطح :- اعمال ازالة الحشائش بكافة انواعها من المجاري المائية المبطنة والغير مبطنه ميكانيكيا للأطوال التي يتم تحديدها بأمر التشغيل من الشارب الى الشارب ومحمل على البند ازالة الترسيبات والاطماءات والمخلفات أيا كان نوعها الموجودة داخل المجري المائي حتى منسوب القاع التصميمي وكذا ازالة العوائق والسدود وخلافه وتشوين نواتج ازالة الحشائش بكافة انواعها على المنافع والمساطيح تمهيدا  لكسرها بعد جفافها من على الجسور الترابية  والنقل الفوري للنواتج للمسافات داخل الكتل السكنية والطرق الاسفلتية ان وجدت ونقلها الى المقالب العمومية والاماكن التي تحددها الادارة و حسب التعليمات والمواصفات الفنية والاشتراطات وتتم المحاسبة على المتر المسطح الواحد الفعلي اثناء التشغيل 0

- بند رقم (  8   )

بالمقطوعية : اعمال نظافة الاعمال الصناعية وإزالة الحشائش بمختلف انواعها ( جرفية – غاطسة – عائمة – ورد نيل  ) وكافة انواع المخلفات والعوائق من مجاري الري والصرف أمام وخلف المنشأت الصناعية ( محطات الرفع - فم ترعة – حجز - تغطية – سحارة – بدالة  - شباك - الصاولات والنطاقات .. الخ )  طوال العام خلال أيام دور العمالة ميكانيكيا باستخدام الحفارات المناسبة والملائمة لعرض المجري0

مع مراعاة المعدات الخاصة بالترع المؤهلة  وحسب تعليمات جهاز الأشراف  وذلك بكامل عرض المجرى حتي اعلي منسوب مياه للترعة والفئة تشمل ومحمل عليها مايلى :-

- نظافة امام جميع الكباري والحجوزات يومياً خلال ايام دور العمالة بصفة مستمرة اثناء التشغيل 0

- نظافة الاعمال الصناعية الواقعة على المجرى باستخدام الوسائل اليدوية او الميكانيكية المناسبة .

- عمل الاحتياطات اللازمة لحجز الحشائش المتسربة نتيجة التشغيل وفي حالة تسرب الحشائش الى الترع الفرعية او احباس اخرى او مص المحطات فعلى المقاول سرعة رفع هذه التسريبات فوراً والا تم ذلك بمعرفة الادارة خصماً على حسابه .

طريقة الحساب

- يضع المقاول الفئة عن قيمة إجمالي الأعمال المطلوبة امام المنشأ خلال المدة المحددة 0

- تتم المحاسبة على دفعات شهرية خلال هذه الاشهر بواقع (1/10) من قيمة البند .

- في حالة عدم اتمام التشغيل كل أو جزء من العمل خلال الشهر لا تحتسب قيمة الدفعة الشهرية بالإضافة للغرامات المقررة بالقانون علاوة علي ذلك يتم توقيع غرامة عدم تشغيل بمبلغ (2000) الفان جنيها لكل يوم اثناء دورة العمالة

ومحمل على البند اعمال  نقل ناتج التشغيل التي تم استخراجها خلال هذه الاوامر من البند (8) الي المقالب العمومية ولاي مسافة طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والفئة تشمل ومحمل عليها كافة المحملات الواردة بالبند رقم (2- ب)

بند رقم (    9   )

بالعدد :- تطهير اسفل الكباري من جميع العوائق حسب المواقع المحددة بالاشتراطات الخاصة بالطريقة المناسبة على الاورنيك التصميمي لأي نوع من انواع التربة كما تشمل الفئة ومحمل عليها ما يلي :

- تجريف مسافة 20 متر امام وكذا 20 متر خلف الكوبري على الاورنيك التصميمي والفئة تشمل ومحمل عليها عمل السدود اللازمة ونزح المياه وإزالة السدود عقب نهو العمل وايضا رفع ناتج التطهير أولاً بأول ( فوراً ) ونقله إلى المقالـب العمومية وعلى المقاول الالتزام التام بأعمال الصيانة طوال المدة الزمنية لأمر التشغيل وحسب الاحتياج ونقل نواتج التجريف بعيدا عن منافع الري ولأي مسافة والتشغيل خلال فترة اقل الاحتياجات او أي فترة تحددها الادارة وذلك حسب التعليمات والمواصفات الفنية والاشتراطات في حالة عدم اتمام التشغيل كل أو جزء من العمل خلال الشهر لا تحتسب قيمة العمل الصناعي بالإضافة للغرامات المقررة بالقانون وتوقيع غرامة عدم تشغيل بمبلغ (2000) الفان جنيها لكل يوم اثناء دورة العمالة 0

- بند رقم (    10   )

بالمتر الطولي تطهير ونظافة داخل مواسير التغطيات والسحارات وكباري المواسير والبرابخ ايا كان قطرها والفئة تشمل ومحمل عليها عمل سدود امام وخلف التغطيات وتجفيف ونزح المياه داخلها اثناء العمل بالطلمبات المناسبة واستخدام المعدات اللازمة والعمالة من غطاسين وخلافه مما يضمن نظافة التغطيات نظافة تامة وكذا باقي الاعمال الصناعية من غرف تفتيش وخلافه حتى منسوب الفروشات واعادة تركيب أغطية غرف التفتيش فى مواقعها  مع ترميم وصيانة مايتلف منها والتحبيش عليها المحافظة على سلامة جميع أجزاء التغطية من أعمال خرسانية ومواسير وغرف تفتيش والشباك الحديدية أمامها. وكذا المقاول وحده مسئول مسئولية كاملة عن تأمين وسلامة عماله القائمين بأعمال النظافة داخل التغطيات و صيانة شبك الحشائش أو الصاولة أمام وخلف التغطيات إن وجدت. وتطهير مسافة لا تقل عن 50 متر طولي امام وخلف التغطية ومحمل على الفية نقل النواتج الى المقالب العمومية او مكان تحدده الادارة على ان يتم تنفيذ الاعمال خلال فترات القفل للترع والفروع وفى حالة تقاعس المقاول عن انجاز الاعمال خلال مدة الامر يتم التشغيل خصما من مستحقاته وفقا للأسعار السوقية المتعامل بها اثناء تنفيذ الامر دون اعتراض من مقاول العملية ودون سابق انذار وتعطي على الخط / الفتحة الواحدة مع مراعاة خصم نقاط نظافة امام وخلف الاعمال الصناعية خلال مدة تنفيذ الامر بعالية مع ضرورة التزام مقاول العملية بالحفاظ على مداخل التغطية الصادر لها الامر خلال المدة الزمنية المحدده للامر .

- بند رقم ( 11)

بالمتر المكعب :- توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاغطية للغرف ايا كان شكلها او ابعادها حسب شكل الفتحات الموجوده باسقف غرف التفتيش مع وضع حديد التسليح بوزن لايقل عن 120 كجم لكل متر مكعب مع مراعاة الشروط التالية  :-

1 -  يجب أن تكون جميع المواد المكونة للخرسانة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية 0

2- تتكون الخرسانة المسلحة من الزلط و الرمل و الأسمنت و المياه بالنسب المبينة بجدول الفيات الرئيسى للعملية والتسليح  طبقاً للرسومات و المواصفات و الاشتراطات 0

3- فى حالة عدم وجود مياه مطابقة للمواصفات بالموقع على المقاول ان يقوم بنقل المياه النقية من اي مكان لموقع العمل وعلى حسابه الخاص علما بانه لايصرح اطلاقا مهما كانت الاسباب باستعمال مياه مخالفة للمواصفات

4-يجب أن يتم خلط الخرسانة المسلحة بخلاطات ميكانيكية من أنواع معتمدة بحيث يضمن خلطه منتظمة فى التكوين واللون و القوام أى (متجانسة )0

5-يجب استعمال هزازات ميكانيكية فى عمليات الدمك و يجب أن تكون الخرسانة المصبوبة فى هذه الحالة أكثر جفافاً 0

6-يجب أن تكون جميع الفرم الخشبية مصنوعة من الخشب الصلب الناشف حتى لا يحدث بها انحناء بسبب الأحمال التى عليها أو الصدمات أو الاهتزازات إلى أن يتم فكها ، و أن تكون هذه الفرم خالية من الشروخ و الثقوب مانعة من تسرب المونة و أن تطابق هذه الفرم  الابعاد و الرسومات و أن يحصل المقاول على تصريح بالصب بعد تمام مراجعة حديد التسليح والابعاد على الطبيعة بمعرفة جهاز الاشراف .

7-يجب أن تكون داخل الفرم نظيفاً و ناعماً و خالياً من الاوساخ مرشوشاً جيداً بالماء قبل وضع الخرسانة مباشرة

8-تشمل فئة الخرسانة المسلحة توريد حديد التسليح و تشغيله و تقطيعه و تركيبه و يجب أن يوفى حديد التسليح الاشتراطات الواردة بالمواصفات القياسية المصرية و يجب أن يتم تنظيف اسياخ التسليح من الشوائب قبل تقطيعها مثل الشحم و البويات والصدأ القشرى و أن يتم ثنى الاسياخ على البارد و وأن يتم وضع حديد التسليح فى مكانه المحدد بالضبط طبقاً للرسومات و أن يثبت بحيث يضمن عدم زحزحته من مكانه أثناء التركيب أو الصب ،و لا يصرح بصب الخرسانة ما لم يعتمد تقطيع و تركيب و تثبيت حديد التسليح و وضعه فى مكانه من المهندس المكلف بعمل الجشنى و التأكد من مطابقته للرسومات و الا يقل الغطاء الخرسانى عن أكبر قطر مستخدم من حديد التسليح

9-يجب أن يتم المحافظة على الخرسانة من الامطار و أشعة الشمس و أن يتم ترطيب الخرسانة بطريقة صحيحة حتى تشك للحصول على أقصى تحمل لها و ذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع من إنتهاء صبها 0

10- تقاس أعمال الخرسانة المسلحة قياساً هندسياً و تشمل الفئة و محمل عليها توريد و تركيب حديد التسليح والمصنعية و تدبير المياه الصالحة للصب و كافة ما يلزم لنهو العمل على الوجه الأكمل حسب المواصفات و الرسومات والتعليمات

11- يجب الا يقل اجهاد الكسر للمكعبات الخرسانية عن 300 كجم /سم3 للخرسانة المسلحة بمحتوي اسمنت لايقل عن 350 كجم /م3  وذلك بعد مرور فترة زمنية قدرها 28 يوم من تاريخ صبها بالموقع من خلال معامل ومكاتب استشارية معتمدة 0

12- يتم توريد وصب الاغطية لزوم الغرف طبقا للإبعاد وتعليمات جهاز الاشراف بالأسماك المطلوبة ومحمل على البند اعمال المعالجة بعد الصب ونقلها وتركيبه بمواقعها والتثبيت والتحبيش الجيد بالمونة الاسمنتية

بند رقم ( 12 ) :

باليوم إيجار معدات لزوم أعمال الطوارئ وعدد ساعات التشغيل (8) ثماني ساعات لليوم الواحد شامله كافة ما يلزم من نقل ووقود وأجور سائقين وخلافه على المقاول توفير المعدة / المعدات المطلوبة فــور ابلاغة أو صدور الامر له بالمعدة والمكان المطلوبين في حالة عدم توفير المقاول للمعدة او المعدات المطلوبة فــور ابلاغة أو صدور الامر له بالمعدة والمكان المطلوبين في الوقت والمكان المطلوبين – يحق للجهة الإدارية  تأجير معدات من الخارج على حساب المقاول مهما كانت التكلفة ودون أدنى اعتراض من المقاول

يعتمد ,,,

مدي عام ري شرق المنيا

مهندس /عاطف ابراهيم الشقيري

.....................................

اللجنة الفنية لإعداد كراسة الشروط والمواصفات

أعضاء اللجنة :

السيد المهندس   / شهدي لبيب حليم                   (                     )

السيد المهندس   / مكرم فوزي اسكندر                (                     )

السيدة المهندسة /ابراهيم عز الدين محمد	              (                    )

السيد الاستاذ/ احمد عبد الحفيظ جاد الرب             (                    )